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АДМИНИСТРАЦИЯ 

МАРЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.01.2021   № 10
с. Марёво

Об утверждении муниципальной программы

Марёвского муниципального округа «Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Марёвского муниципального округа (за исключением автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения)  на 2021-2026 годы»
В соответствии со ст.15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», Федеральным законом от 08 ноября 2007 года  № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения экономического развития муниципального округа, Администрация Марёвского муниципального округа  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Марёвского муниципального округа (за исключением автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения)  на 2021-2026 годы».
2. Признать утратившими   силу   с  01.01.2021года постановления Администрации муниципального района:

от 31.10.2013 №460 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Марёвского муниципального района (за исключением автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения) на 2014-2016 годы»;
от 16.04.2014 №90 «О внесение изменений в постановление Администрации муниципального района от 31.03.2013 №460»;
от 29.12.2014 №349 «О внесение изменений в постановление Администрации муниципального района от 31.03.2013 №460»;
от 22.07.2015 №193 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Об утверждении муниципальной программы   «Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Марёвского муниципального района (за исключением автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения) на 2014-2017 годы»;
от 21.09.2015 №254 «О внесение изменений в постановление Администрации муниципального района от 31.03.2013 №460»;
от 11.03.2016 №64 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 31.10.20136 №460»;
от 28.02.2017 №47 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 31.10.20136 №460»;

от 05.12.2017 №491 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 31.10.20136 №460»;
от 28.02.2018 №85 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Марёвского муниципального района (за исключением автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения) на 2014-2020 годы»;
от 25.02.2019 №43 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Марёвского муниципального района (за исключением автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения) на 2014-2020 годы»;
от 26.07.2019 №293 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 31.10.2013 №460 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Марёвского муниципального района (за исключением автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения)  на 2014-2021 годы»;

от 29.01.2020 №12 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Марёвского муниципального района (за исключением автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения) на 2014-2021 годы»;
от 25.12.2020 №345 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Марёвского муниципального района (за исключением автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения) на 2014-2022 годы».
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Марёвский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального округа                                              С.И. Горкин
                                                                                                            Утверждена
постановлением Администрации 

                                                            муниципального округа
                                                              от  21.01.2021   № 10 

Муниципальная программа Марёвского муниципального округа «Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Марёвского муниципального округа (за исключением автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения)  на 2021-2026 годы»

Паспорт муниципальной программы

1. Наименование муниципальной программы:
Муниципальная программа Марёвского муниципального округа «Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Марёвского муниципального округа (за исключением автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения)  на 2021-2026 годы» (далее муниципальная программа).

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Марёвского муниципального округа, в лице отдела развития инфраструктуры администрации муниципального округа (далее отдел).

3. Соисполнители муниципальной программы: 

территориальный отдел администрации муниципального округа.

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

	№ п/п
	Цели, задачи муниципальной
 программы, наименование и  единица измерения целевого  показателя
	Значение целевого показателя по годам

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Цель 1. Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния

	1.1.
	Задача 1. Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей и обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями

	1.1.1.
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Марёвского муниципального округа, км*
	9,7
	10,1
	11,3
	-
	-
	-

	1.2.
	Задача 2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального округа и искусственных сооружений на них

	1.2.1.
	Доля обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования местного   значения  в границах муниципального округа и искусственных сооружений, в общей доле автомобильных дорог общего пользования местного   значения , в границах муниципального округа,  %
	100
	100
	100
	-
	-
	-


* - целевой показатель определяется на основе утверждённого плана ремонта автомобильных дорог на текущий год

5. Сроки реализации муниципальной программы: 

2021-2026 годы.

6. Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

	Год
	
	Источник финансирования

	
	Областной бюджет
	Федеральный бюджет
	Местный бюджет
	Внебюджетный источники
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2021
	24507,0
	-
	3144,0
	-
	27651,0

	2022
	3004,0
	-
	3286,6
	-
	6290,6

	2023
	3004,0
	-
	3343,9
	-
	6347,9

	2024
	-
	-
	-
	-
	-

	2025
	-
	-
	-
	-
	-

	2026
	-
	-
	-
	-
	-

	ВСЕГО    
	30515,0
	
	9774,5
	-
	40289,5


7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

увеличение   общей    протяженности   отремонтированных   автомобильных    дорог   общего    пользования   местного значения на территории муниципального округа с  9,7  километров   до  10,0     километров; 

обеспечение 100 % содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального округа.
I. Характеристика текущего состояния автомобильных дорог
Положение в транспортной системе определяется состоянием двух ее основных подсистем – транспортной и дорожной инфраструктуры. 
На 01.01.2021 год общая протяженность автомобильных дорог общего пользования  местного значения на территории муниципального округа составляет  81,7  км, все они относятся к автомобильным дорогам V категории. Развитие  ведущих отраслей экономики Марёвского муниципального округа –  лесной промышленности, торговли и сельского хозяйства  - ориентированных на обслуживание автотранспортом, во многом зависит от состояния сети автомобильных дорог. 
Без сети автомобильных дорог не могут быть реализованы конституционные права на свободу передвижения граждан, товаров и услуг, единство экономического пространства, решение социальных задач, реализации приоритетных национальных проектов. Важнейшими задачами развития экономики округа,  являются обеспечение круглогодичного и безопасного движения транспортных средств по автомобильным дорогам района, сохранение от разрушения действующей сети автомобильных дорог и сооружений на них. 
Приоритетами муниципальной политики в дорожной отрасли на территории Марёвского округа являются:
а) совершенствование системы планирования развития дорожного хозяйства, ориентированной на достижение целевых показателей транспортно-эксплуатационного состояния по развитию автомобильных дорог общего пользования, местного   значения  вне границ населенных пунктов, в границах муниципального округа, а также внедрение системы планирования дорожной деятельности, основанной на проектировании жизненного цикла автомобильных дорог;
б) формирование системы финансирования, направленной на повышение эффективности использования бюджетных средств и имущества дорожного хозяйства, привлечения новых источников финансирования в строительство и реконструкцию  автомобильных дорог общего пользования Марёвского муниципального  округа;
в) обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования, местного   значения  вне границ населенных пунктов, в границах муниципального округа, в т.ч. посредством, обеспечения контроля за перевозкой тяжеловесных грузов и качества выполнения дорожных работ;
г) обеспечение круглогодичного транспортного сообщения между населёнными пунктами.
II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

По состоянию на 01.01.2021 года общая протяженность дорог местного значения – 81,7 км, из них:

С грунтовым покрытием – 75,1 км.

С асфальтным покрытием – 6,6 км.
Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач муниципальной программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести:

макроэкономические риски, связанные с нестабильностью мировой экономики, в том числе с колебаниями цен на энергоносители, изменение конъюнктуры на рынках строительных материалов и техники, рынках рабочей силы, колебания цен в экономике;

природные риски – ликвидация последствий опасных природных процессов;

техногенные риски – увеличение объемов обслуживаемых транспортных потоков усиливает негативное влияние на состояние дорог.

Для ликвидации последствий этих воздействий потребуются дополнительные капиталовложения, которые не могут быть запланированы заранее, что приведет к отвлечению средств с других мероприятий программы.

Достижение показателей программы в значительной степени зависит от стабильности положений Налогового кодекса Российской Федерации, касающихся ставок акцизов на автомобильное топливо, являющихся источником формирования дорожных фондов. Снижение ставок и доли акцизов в цене автомобильного топлива будет вести к уменьшению доходов дорожных фондов и уменьшению в связи с этим объемов дорожных работ.

Реализация программы сопряжена с законодательными рисками и зависит от совершенствования нормативной правовой базы в сфере Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательства о закупках для государственных (муниципальных) нужд.

Управление рисками и минимизация их негативных последствий будет осуществляться своевременной корректировкой состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации муниципальной программы для обеспечения наиболее эффективного использования выделенных ресурсов.

Запланированный объем средств на реализацию муниципальной программы на 2021-2026 годы составляет 40289,5 тыс. рублей.
Потребность в финансовых ресурсах в разрезе мероприятий муниципальной программы и источников финансирования по годам реализации муниципальной программы представлена в таблице 1.

Объемы источники финансирования муниципальной программы

«Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Марёвского муниципального округа (за исключением автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения)  на 2021-2026 годы»

Таблица 1
	№

п/п
	Мероприятия муниципальной программы
	Всего
	В том числе по источникам финансирования, тыс. руб.

	
	
	
	Областной бюджет
	Местный бюджет

	1
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Марёвского муниципального округа
	8669,06
	-
	8669,06

	2
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Марёвского муниципального округа
	25612,44
	30515,0
	1105,44

	
	Всего по мероприятиям муниципальной программы
	40289,5
	30515,0
	9774,5


 III. Механизм управления реализацией муниципальной программы
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет отдел. 

Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет отдел по экономическому развитию администрации Марёвского муниципального округа. Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются Главе Марёвского муниципального округа.

Комитет финансов Марёвского муниципального округа представляет в отдел по экономическому развитию администрации Марёвского муниципального округа информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной программы в части финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе с учетом внесения изменений в объемы финансирования муниципальной программы.

Отдел  до 20 июля текущего года и до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно приложению №1 обеспечивает их согласование с заместителями Главы администрации Марёвского муниципального округа, осуществляющим координацию деятельности ответственного исполнителя и направляет в отдел по экономическому развитию администрации Марёвского муниципального округа.

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

 IV. Мероприятия муниципальной программы

	№ 
п/п
	Наименование 
мероприятия
	Исполнитель
	Срок 
реализации
	Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы)
	Источник 
финанси-
рования
	Объем финансирования по годам (тыс.руб.)

	
	
	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Задача 1: Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей и обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями

	1.1.
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Марёвского муниципального округа
	Отдел 
	2021-2023 годы
	1.1.1.
	Местный бюджет
	50,0
	150,0
	150,0
	-
	-
	-

	1.2.
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Марёвского муниципального округа, ремонтируемых в рамках реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения:

с. Марёвоул. Пионерская

с. Марево, ул. Зелёная

с. Марево, ул. М. Поливановой

д. Новая Деревня, ул. Новая

д. Моисеево, ул. Энергетиков

д. Седловщина, ул. Зелёная

д. Моисеево, ул. Никольская

д. Липье, ул.Труда

д. Старое Гридино, ул.Набережная

д. Морозово, ул. Васильковая

д. Бель -1, ул. Луговая

д. Горное, ул. Труда

д. Горное, переулок Кленовый

д. Мамоновщина, переулок Лесной

с. Марёво, ул. Халина

с. Марёво, ул. Тихая

с. Марёво, ул. Молодёжная

с. Марёво, ул. Поселковая

с. Марёво,ул. Лесная

с. Марево переулок Советский

с. Марёво, ул. Труда

с. Марёво, ул. Победы

с. Марёво, переулок Новый

с. Марёво, ул. Совхозная

с. Марёво, ул.8 Марта

с. Марёво, ул. Новая

с. Марёво, переулок Сосновый

с. Марёво, ул. Пролетарская

с. Марёво, ул.Новосёлов

с. Марёво, ул.Новгородская

д. Новая Русса - д. Дубровка

д. Новое Гридино -д. Старое Гридино
д.Бель-1-д.Бель-2
	Отдел
	2021-2023 годы
	1.1.1.
	Областной бюджет
	20000,0
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Марёвского муниципального округа, ремонтируемых в рамках реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения:

с. Марёвоул. Пионерская

с. Марево, ул. Зелёная

с. Марево, ул. М. Поливановой

д. Новая Деревня, ул. Новая

д. Моисеево, ул. Энергетиков

д. Седловщина, ул. Зелёная

д. Моисеево, ул. Никольская

д. Липье, ул.Труда

д. Старое Гридино, ул.Набережная

д. Морозово, ул. Васильковая

д. Бель -1, ул. Луговая

д. Горное, ул. Труда

д. Горное, переулок Кленовый

д. Мамоновщина, переулок Лесной

с. Марёво, ул. Халина

с. Марёво, ул. Тихая

с. Марёво, ул. Молодёжная

с. Марёво, ул. Поселковая

с. Марёво,ул. Лесная

с. Марево переулок Советский

с. Марёво, ул. Труда

с. Марёво, ул. Победы

с. Марёво, переулок Новый

с. Марёво, ул. Совхозная

с. Марёво, ул.8 Марта

с. Марёво, ул. Новая

с. Марёво, переулок Сосновый

с. Марёво, ул. Пролетарская

с. Марёво, ул.Новосёлов

с. Марёво, ул.Новгородская

д. Новая Русса - д. Дубровка

д. Новое Гридино -д. Старое Гридино
д.Бель-1-д.Бель-2
	Отдел
	2021-2023 годы
	1.1.1.
	Местный бюджет
	202,02
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Марёвского муниципального округа
	Отдел
	2021-2023 годы
	1.1.1.
	Областной бюджет
	4507,0
	3004,0
	3004,0
	-
	-
	-

	1.4.
	Софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования Марёвского муниципального округа
	Отдел
	2021-2023 годы
	1.1.1.
	Местный бюджет
	237,210
	158,105
	158,105
	-
	-
	-

	2.
	Задача 2:Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального округа и искусственных сооружений на них

	2.1.
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Марёвского муниципального округа
	Отдел
	2021-2023 годы
	1.2.1.
	Местный бюджет
	2654,770
	2978,495
	3035,795
	-
	-
	-


Приложение 1

Отчет о ходе реализации муниципальной программы 

___________________________________________________

(наименование муниципальной программы)
за ____________________

(отчетный период)
(тыс. руб.)

	
	      Всего      
	  Средства федерального  
         бюджета         
	 Средства областного  
       бюджета        
	  Средства местного   
       бюджета        
	  Внебюджетные   
    источники    

	
	профинан-
сировано 
	освоено
	план на
 год  
	профинан-
сировано 
	освоено
	план
 на 
год 
	профинан-
сировано 
	освоено
	план
 на 
год 
	профинан-
сировано 
	освоено
	профинан-
сировано 
	освоено

	     1      
	    2    
	   3   
	   4   
	    5    
	   6   
	 7  
	    8    
	   9   
	 10 
	   11    
	  12   
	   13    
	  14   

	Всего по    
муниципальной      
программе

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

                __________________________________________

                 (наименование муниципальной программы)

	N п/п
	   Наименование   
   мероприятия    
	   Срок   
реализации
	Результаты
реализации
	Проблемы, возникшие в ходе
  реализации мероприятия  

	  1  
	        2         
	    3     
	    4     
	            5             

	1.   
	

	1.1. 
	Мероприятие 1     
	
	
	

	1.2. 
	Мероприятие 2     
	
	
	

	 ... 
	       ...        
	
	
	


 --------------------------------

Таблица   3  -  Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей

муниципальной программы

                __________________________________________

                 (наименование муниципальной программы)

	 N 
п/п
	    Наименование    
целевого показателя,
 единица измерения  
	Значение целевого показателя
	    Обоснование    
отклонений значений
целевого показателя
на конец отчетного 
     периода       
   (при наличии)   

	
	
	     год,     
предшествующий
  отчетному   
	план
 на 
год 
	факт за 
отчетный
 период 
	

	 1 
	         2          
	      3       
	 4  
	   5    
	         6         

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	...
	        ...         
	
	
	
	


