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АДМИНИСТРАЦИЯ 

МАРЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.05.2021   № 237
с. Марёво

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Марёвского муниципального округа на 2021-2026 годы»

Администрация Марёвского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Маревского муниципального округа на 2021-2026 годы».

2.Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального района:

от 22.10.2013 № 454 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Марёвского муниципального района на 2014-2021 годы и на плановый период до 2024 года»;

от 25.11.2014 № 321 «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Маревского муниципального района на 2014-2018 годы и на период до 2024 года»; 
от 25.03.2015 № 69 «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Маревского муниципального района на 2014-2018 годы и на период до 2024 года»;
от 14.12.2015 № 371 «О внесении изменений в муниципальную программу Марёвского муниципального района «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Марёвского муниципального района на 2014-2018 годы и на период до 2024 года»; 
от 25.03.2016 № 89 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 22.10.2013 № 454»; 
от 13.07.2016 № 218 «О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Марёвского муниципального района на 2014-2018 годы и на период до 2024 года»; 
от 25.08.2016 № 259 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 22.10.2013 №454»; 

от 18.10.2016 № 324 «О внесении изменений в постановление Администрации Марёвского муниципального района от 22.10.2013 №454»; 
от 05.12.2017 № 490 «О внесении изменений в постановление Администрации Марёвского муниципального района от 22.10.2013 № 454»; 
от 04.05.2018 № 147 «О внесении изменений в постановление Администрации Марёвского муниципального района от 22.10.2013 № 454 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Марёвского муниципального района на 2014 – 2019 годы и на плановый период до 2024 года»; 
от 27.05.2019 № 197 «О внесении изменений в постановление Администрации Марёвского муниципального района от 22.10.2013 № 454 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Марёвского муниципального района на 2014 – 2020 годы и на плановый период до 2024 года»; 
от 30.03.2020 №91 «О внесении изменений в постановление Администрации Марёвского муниципального района от 22.10.2013 № 454 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Марёвского муниципального района на 2014 – 2021 годы и на плановый период до 2024 года».

3.Опубликовать постановление в муниципальной газете «Марёвский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального округа                                                С.И. Горкин
                                                                       Утверждена
постановлением администрации 

                                                                           муниципального округа
                                                                               от  27.05.2021 № 237 

Муниципальная программа Марёвского муниципального округа        
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
Марёвского муниципального округа 
на 2021-2026 годы»

Паспорт муниципальной программы

1. Наименование муниципальной программы:

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Марёвского муниципального округа на 2021-2026 годы» (далее - муниципальная программа).
2. Ответственный исполнитель муниципальной программы: 

Администрация Марёвского муниципального округа, в лице отдела развития инфраструктуры Администрации муниципального округа (далее - отдел).

3. Соисполнители муниципальной программы: 

ООО «ТК Новгородская» (по согласованию).

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

	N п/п 
	Цели, задачи муниципальной
 программы, наименование и  
 единица измерения целевого 
         показателя         
	Значения целевого показателя по годам

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	  1   
	             2              
	   3   
	  4   
	  5   
	   6   
	   7   
	8

	1.
	Развитие объектов водоснабжения, обеспечивающих комфортные условия проживания населения Марёвского муниципального округа

	1.1.  
	Ремонт общественных колодцев

	1.1.1.
	Ремонт общественных колодцев, шт.
	3
	3
	3
	-
	-
	-

	2.
	Развитие систем теплоснабжения, обеспечивающих комфортные условия проживания населения Марёвского муниципального округа

	2.1.
	Капитальный, текущий ремонт объектов теплоснабжения

	2.1.1.
	Замена котла №2 на КВР-0,8 в котельной №3 с. Марёво


	1
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.2.
	Ремонт кровли котельной №7 д. Седловщина, 177,48 м2
	1
	-
	-
	-
	-
	-


5. Сроки реализации муниципальной программы 2021-2026 годы.

6. Объемы и источники финансирования муниципальной     программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

	Год
	Источник финансирования

	
	областной  
   бюджет
	местные   
   бюджеты
	внебюджетные
  средства
	всего

	    1    
	     2      
	      3       

       
	     5      
	   6    

	2021
	-
	90,0
	1017,09
	1107,09

	2022
	-
	90,0
	-
	90,0

	2023
	-
	90,0
	-
	90,0

	2024
	-
	-
	-
	-

	2025
	-
	-
	-
	-

	2026
	-
	-
	-
	-

	ВСЕГО    
	-
	270,0
	1017,09
	1287,09


7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

успешное выполнение мероприятий муниципальной программы позволит:

отремонтировать 6 общественных колодцев;

заменить котёл в котельной №3 и отремонтировать кровлю котельной №7.

I. Характеристика текущего состояния коммунальной инфраструктуры

1.1 Общие сведения о социально-экономическом положении

Марёвского муниципального округа
Марёвский муниципальный округ расположен в южной части Новгородской области. На севере и северо-востоке граничит с Демянским, северо-западе - Старорусским, Поддорским, юго-западе - Холмским районами Новгородской области, на юго-востоке - с Тверской областью. Административный центр округа – село Марёво. Площадь округа составляет 1818,69 км². Транспортная доступность от административного центра с. Марёво до областного   центра г. Великого Новгорода составляет 234 км. Ближайшая железнодорожная станция Лычково находится в 94 км. Численность постоянного населения Марёвского муниципального округа на 1 января 2020 года составила 3 902 человека. Наиболее крупные сельские населенные пункты – с. Марёво, с. Молвотицы, с. Велилы, д. Моисеево.
1.2 Характеристика обеспечения коммунальными услугами
жилищного фонда и объектов социальной сферы
На территории Марёвского муниципального округа находятся 37 многоквартирных дома в основном жилищный фонд Марёвского муниципального округа состоит из индивидуальных жилых домов. 

Общая площадь жилищного фонда муниципального округа согласно статистическим данным на 01.01.2021 года составляет 165,2 тыс. м2.

Обеспеченность жильем в 2020 году на 1-го человека составляла 42,3 м2  на одного человека. Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 69%, сжиженным баллонным газоснабжением – 93%.
Показатели жилищного фонда по Марёвскому муниципальному округу

Таблица 1

	№

п/п


	Наименование населенного пункта


	Общие данные
	Обеспеченность коммунальными

услугами (дом/человек)
	Наличие приборов

 учета (ед)
	 Нормативное потребление

 коммунальных услуг за год 

	
	
	Кол-во домов 

(ед.)
	Кол-во жителей (чел.)
	Общ. площадь (кв.м)
	Центральный

водопровод
	Сжиженный газ (баллонный)
	Электроэнергия
	вода
	газ
	электроэнергия
	Норматив потребления
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Вода

(куб.м)
	Газ

(куб.м)
	Электроэнергия (кВтч)
	Вода

(т.куб. м)
	Газ

(т.куб. м)
	Электроэнергия (т.кВтч)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1.
	Марёвский муниципальный округ
	2395
	3902
	165,2
	1652/2700
	2394/

3872
	2395/

3902
	754
	-
	3902
	-
	-
	-
	50,5
	243,9
	2809,4


1.4. Газоснабжение

На территории Марёвского муниципального округа отпуск сжжиженного (баллонного) газа осуществляет ООО «ГНС- Великий Новгород», АЗС «Сургутнефтегаз» 

Уровень обеспеченности сжиженным газоснабжением в целом по округу составляет 100%.

1.5 Водоснабжение

На территории Марёвского муниципального округа  обеспечивает население и муниципальные образовательные учреждения холодной питьевой водой ООО «Жилкомсервис».

По состоянию на 01.01.2021г.: 

артезианские скважины – 21 шт.,

водопроводные сети, протяженность – 59,3 км, 

нуждаются в замене – 58,7 км (99,0%),

количество водонапорных башен – 16 ед.,

Очистка воды не производится. На текущий момент система водоснабжения населенных пунктов муниципального образования на 69,0% обеспечивает потребности населения и производственной сферы  муниципального образования.

Жители остальных населенных пунктов получают воду из общественных или частных колодцев.

1.6. Теплоэнергетическое хозяйство
ООО «ТК Новгородская» занимается производством, передачей и распределением тепловой энергии, обеспечивает население и муниципальные образовательные учреждения теплом на нужды отопления.

Количество котельных – 10 ед., работающих на твердом топливе (уголь+ дрова и дрова).

Установленная мощность котельных   – 8,36 Гкал/час; 

Износ оборудования котельных составляет 76 %; 

Коэффициент загрузки котельных:  -  от 20% до 40% - 10 ед.; 

Протяженность тепловых сетей котельных составляет – 3,35 км, в том числе требует замены – 0,6 км. 

Потери тепловой энергии - 1,52 тыс. Гкал; 

Отпуск т/э потребителям – 4,25 тыс. Гкал. в т. ч.: населению – 1,455 тыс. Гкал, бюджетной сфере -2,669 тыс. Гкал, прочим организациям - 0,082 тыс. Гкал, на производственные нужды – 0,044 тыс. Гкал. 

II. Перечень и анализ социальных, финансово- 

экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Основные показатели муниципальной программы:

ремонт общественные колодцы;

ремонт объектов теплоснабжения.

Основными рисками, являются риски, связанные с изменением законодательства Российской Федерации и принципов регулирования межбюджетных отношений в части финансирования муниципальной программы.

В случае необходимости планируется ежегодно производить корректировку мероприятий муниципальной программы с перераспределением объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных задач.

Финансирование муниципальной программы намечается осуществлять за счет консолидации средств областного, местного бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования муниципальной программы являются средства областного и местного бюджетов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2021 - 2026 годы составляет 1287,09 тыс. рублей.

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе мероприятий муниципальной программы и источников финансирования по годам реализации муниципальной программы представлена в таблице 2.

Объемы и источники финансирования муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Марёвского муниципального округа на 2021-2026 годы»

Таблица 2

	№

п/п
	Мероприятия муниципальной программы
	Всего
	В том числе по источникам финансирования, тыс. руб.

	
	
	
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Внебюджетные средства

	1
	Мероприятия  по водоснабжению
	270,0
	-
	270,0
	-

	2
	Мероприятия  по теплоснабжению
	1017,09
	-
	-
	1017,09

	
	Всего по мероприятиям муниципальной программы
	1287,09
	
	270,0
	1017,09


III. Перспективы развития муниципального образования 

и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1. Строительство жилья и объектов социальной сферы

В срок до 2026 г. предусмотрено вводить в эксплуатацию по 400,0 кв. метров жилья ежегодно. Застройка планируется в форме   индивидуальных  жилых домов.

3.2. Перспективы развития схемы электроснабжения Маревского        муниципального округа

Для обеспечения электрической энергией вводимых в период 2021-2026 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности электроснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения муниципального округа.
Общая протяжённость электрических сетей 597,6 км; по территории округа проходит линия ВЛ-110 кВ; 18 линий ВЛ-10 кВ протяжённостью 300 км; 2 ПС 110 кВ в с. Марёво и с. Велилы; 2 ПС 35 кВ в д. Поля и с. Молвотицы; 148 ТП 10/0,4).
Схемой территориального планирования Новгородской области в области электроснабжения для Марёвского округа предусматривается:
1. Повышение управляемости электрических сетей за счет широкого применения различных управляемых элементов, в т. ч. управляемых реакторов, статических тиристорных компенсаторов, фазоповоротных трансформаторов, более современных РПН для трансформаторов и автотрансформаторов, вставок постоянного поля и др. Применение этих средств управления позволит повысить пропускную способность электрической сети, улучшить качество электроэнергии, повысить надежность и экономичность работы электросетей.

2. Для повышения надежности энергосистемы необходимо обеспечить оперативный резерв мощности электростанций (2-3 % от общей мощности энергооборудования), автоматическое регулирование частоты вращения агрегатов, резерв мощности для первичного и вторичного регулирования частоты, регулирование напряжения, координацию систем защиты и противоаварийного управления.

3. Проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии, таких как замена проводов, ответвлений к зданиям, замена перегруженных и недогруженных трансформаторов на подстанциях 10 кВ и ниже, оптимизация нагрузки электросетей за счёт строительства линий, реконструкция сетевого оборудования с большим процентом износа.

3.3. Перспективы развития схемы газоснабжения Маревского         муниципального округа

По состоянию на 01.01.2021 года населенные пункты Марёвского муниципального округа не газифицированы.

Газоснабжение населения в настоящее время осуществляется на базе сжиженного газа в основном от индивидуальных баллонных установок, природным газом. Сжиженный газ доставляется в основном с новгородской газонаполнительной станции (ГНС) и с пункта наполнения баллонов газового участка с. Марёво автотранспортом в баллонах.  Газ в основном используется населением на приготовление пищи. 

3.4. Перспективы развития схемы водоснабжения Марёвского        муниципального округа
Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2021-2026 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется в 2021 году заключить концессионное соглашение в отношении объектов централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности Марёвского муниципального округа, что позволит концессионеру провести мероприятия по реконструкции всей централизованной системы водоснабжения на территории муниципального округа. В настоящее время программой предусмотрены мероприятия по ремонтам общественных колодцев, находящихся в муниципальной собственности.

IV. Механизм управления реализацией муниципальной 

Программы
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет отдел. 

Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет отдел по экономическому развитию Администрации   муниципального округа. Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются Главе Марёвского муниципального округа.

Комитет финансов муниципального округа представляет в отдел по экономическому развитию Администрации Марёвского муниципального округа информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной программы в части финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе с учетом внесения изменений в объемы финансирования муниципальной программы.

Отдел   до 20 июля текущего года и до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно приложению № 1 обеспечивает их согласование с заместителями Главы Администрации Марёвского муниципального округа, осуществляющим координацию деятельности ответственного исполнителя и направляет в отдел по экономическому развитию Администрации муниципального округа.

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

                                                                       V.Мероприятия муниципальной программы

5.1. Перечень мероприятий по ремонту

общественных колодцев Марёвского муниципального округа

	
N п/п
	Наименование мероприятия
	Исполнитель
	Срок реализации
	Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы)
	Источник финансирования
 
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	1
	Задача: Ремонт общественных колодцев

	1.1.
	с. Велилы, ул. Советов
	Отдел
	2021
	1.1.1.
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	30,0
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	д. Липье, ул. Труда, д.44
	Отдел
	2021
	1.1.1.
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	30,0
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.
	д. Липье, ул. Труда, д.22
	Отдел
	2021
	1.1.1.
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	30,0
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.
	п. Первомайский, ул. Центральная, д.22
	Отдел
	2022
	1.1.1.
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	-
	30,0
	-
	-
	-
	-

	1.5.
	д. Поповка
	Отдел
	2022
	1.1.1.
	Областной бюджет
	
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	
	30,0
	-
	-
	-
	-

	1.6.
	д. Моисеево, ул. Никольская, д.40
	Отдел
	2022
	1.1.1.
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	-
	30,0
	-
	-
	-
	-

	1.7.
	д. Моисеево, ул. Никольская, д.15
	Отдел
	2023


	1.1.1.
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	-
	-
	30,0
	-
	-
	-

	1.8.
	д. Старое Гридино
	Отдел
	2023
	1.1.1.
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	-
	-
	30,0
	-
	-
	-

	1.9.
	д. Новая Деревня, ул. Новая, д.10
	Отдел
	2023
	1.1.1.
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	-
	-
	30,0
	-
	-
	-


5.2. Перечень мероприятий по капитальному и текущему ремонтам

объектов теплоснабжения Марёвского муниципального округа

	N п/п
	Наименование мероприятия
	Исполнитель
	Срок реализации
	Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы)
	Источник финансирования

	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	1.
	Задача: Капитальный, текущий ремонт объектов теплоснабжения

	1.1.
	Замена котла №2 на КВР-0,8 в котельной №3 с. Марёво
	ООО «ТК Новгородская»
	2021
	2.1.1.
	Внебюджетные средства
	821,741
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	Ремонт кровли котельной №7 д. Седловщина
	ООО «ТК Новгородская»
	2021
	2.1.1.
	Внебюджетные средства
	195,349
	-


	-
	-
	-
	-


Приложение 1
Отчёт о ходе реализации муниципальной программы 

___________________________________________________

(наименование муниципальной программы)
за ____________________

(отчетный период)
Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

	
	      Всего      
	  Средства федерального  
         бюджета         
	 Средства областного  
       бюджета        
	  Средства местного   
       бюджета        
	  Внебюджетные   
    источники    

	
	профинан-
сировано 
	освоено
	план на
 год  
	профинан-
сировано 
	освоено
	план
 на 
год 
	профинан-
сировано 
	освоено
	план
 на 
год 
	профинан-
сировано 
	освоено
	профинан-
сировано 
	освоено

	     1      
	    2    
	   3   
	   4   
	    5    
	   6   
	 7  
	    8    
	   9   
	 10 
	   11    
	  12   
	   13    
	  14   

	Всего по    
муниципальной      
программе

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

                __________________________________________

                 (наименование муниципальной программы)

	N п/п
	   Наименование   
   мероприятия    
	   Срок   
реализации
	Результаты
реализации
	Проблемы, возникшие в ходе
  реализации мероприятия  

	  1  
	        2         
	    3     
	    4     
	            5             

	1.   
	

	1.1. 
	Мероприятие 1     
	
	
	

	1.2. 
	Мероприятие 2     
	
	
	

	 ... 
	       ...        
	
	
	


Таблица   3 -  Сведения  о  достижении  значений  целевых  показателей

муниципальной программы

                __________________________________________

                 (наименование муниципальной программы)

	 N 
п/п
	    Наименование    
целевого показателя,
 единица измерения  
	Значение целевого показателя
	    Обоснование    
отклонений значений
целевого показателя
на конец отчетного 
     периода       
   (при наличии)   

	
	
	     год,     
предшествующий
  отчетному   
	план
 на 
год 
	факт за 
отчетный
 период 
	

	 1 
	         2          
	      3       
	 4  
	   5    
	         6         

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	


