
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МАРЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

24.12.2021  № 249-рг
с. Марёво

Об утверждении  Плана мероприятий (дорожной карты) 

Марёвского муниципального округа на 2022 год

по решению проблем, содержащихся в сообщениях граждан, поступивших из открытых источников в 2021 году
В целях совершенствования территориальной организации местного самоуправления на территории Марёвского муниципального округа:

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий (дорожную карту) Марёвского муниципального округа на 2022 год по решению проблем, содержащихся в сообщениях граждан, поступивших из открытых источников в 2021 году.
2.Ответственным за исполнение этапов реализации дорожной карты обеспечить подготовку необходимых документов и соблюдение сроков исполнения мероприятий.
3.Назначить ответственным от Администрации муниципального округа за реализацию этапов дорожной карты первого заместителя Главы администрации муниципального округа Осипова А.Н.

Глава муниципального округа                                                С.И. Горкин
	СОГЛАСОВАН

Министр транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области   

________________________ Литвинов А.Ю.

«___»________________2021 год

                                                                         
	                                                               УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации

 муниципального округа

от 24.12.2021 № 249-рг



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(дорожная карта) Марёвского муниципального округа на 2022 год

по решению проблем, содержащихся в сообщениях граждан,
поступивших из открытых источников за текущий период 2021 года
	Проблема
	Наименование мероприятий
	Срок реализации
	Вехи (контрольные точки)
	Финансирование расходов
	Риски неисполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат

	
	
	
	
	общая сумма расходов
	Запланировано в бюджете/тыс. руб.
	Объём потребности в финансировании
	
	
	

	Плохое состояние автомобильных дорог
	 Ремонт автомобильных дорог
	2022
	01.10.2022
	-
	14959,0
	-
	-
	Мозгалёва Л.А., заведующий отделом развития инфраструктуры администрации муниципального округа
	Увеличение доли автомобильных дорог находящихся в нормативном состоянии

	Нарушения сроков содержания автомобильных дорог
	Заключение контракта на годовое содержание автомобильных дорог. Своевременное осуществление контроля состояния автомобильных дорог
	2022
	01.04.2022
	-
	2836,500
	-
	Отсутствие потенциальных подрядчиков
	Григорьев А.К., заместитель заведующего отделом развития инфраструктуры администрации муницпального округа
	Содержание автомобильных дорог в соответствии с требованиями

	Не достаточное уличное освещение
	Увеличение количества уличных фонарей в рамках заключенного энергосервисного контракта
	2022
	Сентябрь

2022
	-
	13050,558
	-
	-
	Федорова М.Ф.

Заместитель Главы территориального отдела администрации муниципального округа
	Улучшение функционирования сетей уличного освещения


