УТВЕРЖДЕН

протоколом управляющего совета

от 26.01.2026 № 20

ПАСПОРТ

муниципальной программы Марёвского муниципального округа Новгородской области «Развитие транспортной системы Марёвского муниципального округа»

### 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы Марёвского муниципального округа Новгородской области | Рекечинский Илья Андреевич - первый заместитель Главы Администрации Марёвского муниципального округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Марёвского муниципального округа Новгородской области | Шувалова Ольга Рейхартовна заведующий отдела ЖКХ, дорожного хозяйства и транспорта Администрации Марёвского муниципального округа |
| Период реализации | Этап 1 2026 – 2030 годы |
| Цели муниципальной программы Марёвского муниципального округа Новгородской области | создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния; обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах |
| Направления | 1.Направление «Осуществление дорожной деятельности по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них». 2.Направление «Повышение доступности и качества транспортного обслуживания населения». |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 41080,5 тыс. руб. |
| Связь с государственной программой Новгородской области | Государственная программа Правительства Новгородской области "Развитие транспортной системы Новгородской области", утвержденная постановлением Правительства Новгородской области от 28 декабря 2023 года № 619 |

### 2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями государственной программой Новгородской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | #### Цель муниципальной программы Марёвского муниципального округа Новгородской области «Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог и улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Марёвского муниципального округа, км | МП | возрастание | км | 1,89 | 2025 | 1,89 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | Постановление от 15.02.2021 № 40 "Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Марёвского муниципального округа" | Отдел ЖКХ, дорожного хозяйства и транспорта |  |
| 2. | Доля обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального округа и искусственных сооружений, в общей доле автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах муниципального округа, % | МП | возрастание | % | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Отдел ЖКХ, дорожного хозяйства и транспорта |  |
| 3. | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей доле автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | МП | убывание | % | 2,2 | 2025 | 2,2 | 1,7 | 1,8 | 1,6 | 1,5 |  | Отдел ЖКХ, дорожного хозяйства и транспорта |  |
|  | Цель муниципальной программы Марёвского муниципального округа Новгородской области «Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Снижение количества нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения,% | МП | убывание | % | 10 | 2025 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | Отдел ЖКХ, дорожного хозяйства и транспорта |  |

3. План достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Цель муниципальной программы Марёвского муниципального округа Новгородской области «Создание условий для бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог и улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых осуществляется содержание, км. | МП | км | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 | 86,3 |
| 1.2. | Доля обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального округа и искусственных сооружений, в общей доле автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах муниципального округа, % | МП | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | МП | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 0 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 0,6 | 2,2 |
| 2. | Цель муниципальной программы Марёвского муниципального округа Новгородской области «Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Снижение количества нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения,% | МП | % | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |

### 4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Направление: «Осуществление дорожной деятельности по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» |  |  |
|  | Куратор: Рекечинский Илья Андреевич — первый заместитель Главы Администрации Марёвского муниципального округа |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: отдел ЖКХ, дорожного хозяйства и транспорта | Срок реализации: 2026-2030 гг. |  |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление дорожной деятельности по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» |  |  |
| 1.1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Обеспечено содержание дорог в зимний и летний период (отчистка снега и посыпка ППС, установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки, профилирование грунтовых дорог, установка дорожных ограждений и искусственных неровностей | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых осуществляется содержание, км; Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. |
| 1.1.2. | Ремонт автомобильных дорог местного значения в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Дорога к дому» | Обеспечен ремонт дорог местного значения в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Дорога к дому» |  |
| 2. | Направление «Повышение доступности и качества транспортного обслуживания населения» |  |  |
|  | Куратор: Рекечинский Илья Андреевич — первый заместитель Главы Администрации Марёвского муниципального округа |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: отдел ЖКХ, дорожного хозяйства и транспорта | Срок реализации 2026-2030 гг. |  |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение доступности и качества транспортного обслуживания населения» |  |  |
| 2.1.1 | Проведение профилактических бесед с детьми и их родителями о необходимости соблюдения правил дорожного движения | Обеспечено повышение безопасности на дорогах и формированию ответственного отношения к дорожному движению в обществе. | Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году. |
| 2.1.2 | Разработка и размещение в средствах массовой информации округа информационных, профилактических материалов по обеспечению безопасности движения. | Обеспечена разработка и размещение в средствах массовой информации округа информационных, профилактических материалов по обеспечению безопасности движения. |  |
| 2.1.3 | Приобретение светоотражающих значков и жилетов | Обеспечено приобретение светоотражающих значков и жилетов | Количество лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий (чел.) Количество дорожно-транспортных происшествий (шт.) |

### 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 16995,6 | 11913,6 | 12171,3 | 0 | 0 | 41080,5 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 9528,0 | 2819,0 | 2819,0 | 0 | 0 | 15166,0 |
| Местный бюджет | 7467,6 | 9094,6 | 9352,3 | 0 | 0 | 25914,5 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Осуществление дорожной деятельности по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них», в том числе: | 9168,4 | 9386,4 | 9644,1 | 0 | 0 | 28198,9 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 9528,0 | 2819,0 | 2819,0 | 0 | 0 | 15166,0 |
| Местный бюджет | 4940,4 | 6567,4 | 6825,1 | 18332,9 | 0 | 18332,9 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение доступности и качества транспортного обслуживания населения», в том числе: | 2527,2 | 2527,2 | 2527,2 | 0 | 0 | 7581,6 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 2527,2 | 2527,2 | 2527,2 | 06 | 0 | 7581,6 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников, такие источники не приводятся.