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АДМИНИСТРАЦИЯ МАРЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

[bookmark: дата][bookmark: номер]№

с. Марёво

О внесении изменений в муниципальную программу Марёвского муниципального округа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Марёвского муниципального округа на 2021-2026 годы» утверждённую постановлением Администрации Марёвского муниципального округа от 27.05.2021 №237

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Администрация Марёвского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу Марёвского муниципального округа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Марёвского муниципального округа на 2021-2026 годы», утверждённую постановлением Администрации Марёвского муниципального округа от 27.05.2021 №237 «Об утверждении муниципальной программы
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Марёвского муниципального округа на 2021-2026 годы»:
1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1. Изложить пункт 6 в редакции:
«6. Объемы и источники финансирования муниципальной	программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):
	
Год
	Источник финансирования

	
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местные бюджеты
	внебюджетные средства
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2021
	-
	-
	65,0
	1 017,09
	1 082,09

	2022
	-
	1 225,19197
	10 795,68882
	1 067,45
	13 088,33079

	2023
	-
	6 173,00
	8 886,78261
	1 435,255
	16495,03761

	2024
	-
	9723,00
	1 536,78261
	-
	11259,78261

	2025
	-
	-
	30,0
	-
	30,0

	2026
	-
	-
	30,0
	-
	30,0

	ВСЕГО
	-
	17121,19197
	21 344,25404
	3 519,795
	41985,24101


»;



1.2. В разделе II. Перечень и анализ социальных, финансово- экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы, утверждённой вышеназванным постановлением:
1.2.1. Изложить таблицу 2 в редакции:
««Объёмы и источники финансирования муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Марёвского муниципального округа на 2021-2026 годы»
Таблица 2
	№ п/п
	Мероприятия муниципальной программы
	
	В том числе по источникам финансирования, тыс. руб.

	
	
	
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Внебюджетные средства

	1
	Мероприятия по водоснабжению
	38465,44601
	17121,19197
	21 344,25404
	-

	2
	Мероприятия по теплоснабжению
	3 519,795
	-
	-
	3 519,795

	Всего	по	мероприятиям	муниципальной программы
	41985,24101
	17121,19197
	21 344,25404
	3 519,795


».
1.3. В разделе V «Мероприятия муниципальной программы»:
1.3.1. Изложить пункт 5.1. в редакции:
«5.1. Перечень мероприятий по ремонту общественных колодцев Марёвского муниципального округа

	

N
п/п
	

Наименование мероприятия
	

Исполнитель
	

Срок реализации
	Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы)
	
Источник финансирования
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	2021
	
2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
8
	
9
	
10
	
11
	
12

	1
	Задача: Ремонт и строительство общественных колодцев

	
1.1.
	
с. Велилы, ул. Советов
	
Отдел
	
2021
	
1.1.1.
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	25,0
	-
	-
	-
	-
	-

	
1.2.
	
д. Липье, ул. Труда, д.44
	
Отдел
	
2021
	         
              1.1.1
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	20,0
	-
	-
	-
	-
	-

	
1.3.
	
д. Липье, ул. Труда, д.12
	
Отдел
	
2021
	
           1.1.1.
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	20,0
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.
	д. Поповка
	Отдел
	2022
	1.1.1.
	Областной бюджет

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	-
	23,0
	-
	-
	-
	-

	
1.5.
	п. Первомайский, ул. Центральная, д.22
	
Отдел
	2022, 2023,
2024
	
1.1.1.
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	-
	23,0
	15,0
	10,0
	-
	-

	
1.6.
	д. Моисеево, ул. Никольская, д.40
	
Отдел
	2022, 2023,
2024
	
1.1.1
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	-
	24,0
	15,0
	10,0
	-
	-

	
1.7.
	
д. Быково
	
Отдел
	2023, 2024
	
1.1.1
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	-
	-
	10,0
	10,0
	-
	-

	
1.8.
	
д. Липье, ул. Труда, д.44
	
Отдел
	     2023
	
1.1.1
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	-
	-
	15,0
	-
	-
	-

	
1.9.
	
д. Старое Гридино
	
Отдел
	2023
	
           1.1.1
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	-
	-
	15,0
	-
	-
	-

	
1.10.
	с. Марёво, ул. Советов, д.75
	
Отдел
	
2026
	
1.1.1.
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	30,0

	
1.11.
	д. Заборовье, ул. Московская д.25
	
Отдел
	
2025
	
1.1.1.
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	30,0
	-

	
1.12.
	
д. Васильки
	
Отдел
	
2023,2024
	
1.1.1.
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	-
	-
	10,0
	10,0
	-
	-

	
1.13.
	
д. Мамоновщина,
	
Отдел
	
2023,2024
	
1.1.1.
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	-
	-
	10,0
	10,0
	-
	-

	
1.14.
	д. Новая Русса
	
Отдел
	
2024
	
1.1.1.
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	-
	-
	-
	10,0
	-
	-

	
1.15.
	
д. Шавлово
	
Отдел
	
2024
	
1.1.1.
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	-
	-
	-
	10,0
	-
	-

	1.16
	д. Ольшанка
	Отдел
	2023, 2024
	 1.1.1.
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	-
	-
	10,0
	10,0
	-
	-

	1.17
	д. Манькино
	Отдел
	2024
	1.1.1
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	-
	-
	-
	10,0
	-
	-




	

N
п/п
	

Наименование мероприятия
	

Исполнитель
	

Срок реализации
	Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы)
	
Источник финансирования
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	2021
	
2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
8
	
9
	
10
	
11
	
12

	2.
	Задача: Капитальный ремонт водонапорной башни

	2.1
	Капитальный ремонт водонапорной башни д. Липье, ул. Поселковая
	
Отдел
	
2022
	
     1.2.1.
	Областной бюджет
	-
	1 225,19197
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	-
	306,298
	-
	-
	-
	-

	3.
	Задача: Развитие систем коммунальной инфраструктуры

	3.1.
	Приобретение коммунальной техники
	
Отдел
	
2022-2023
	
     1.3.1.
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	-
	9 557,54082
	7 850
	-
	-
	-

	3.2.
	Разработка проекта зон санитарной охраны действующих водозаборов (артезианских скважин)
	
Отдел
	
2022-2024
	
     1.3.2.
	

Областной бюджет
	

-
	

-
	
6173,0
0
	
6173,0
0
	

-
	

-

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	-
	861,85000
	536,78
261
	536,78
261
	-
	-

	4.
	Задача: Капитальный ремонт систем водоснабжения

	4.1.
	Капитальный ремонт систем водоснабжения
с.Марёво ул.Строителей, ед
	

Отдел
	

2024
	

     1.4.1.
	Областной бюджет
	-
	
-
	-
	1183,0-
	-
	-

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	-
	-
	-
	140,0
	-
	-

	4.2.
	Капитальный ремонт систем водоснабжения с.Марёво ул.Тихая, ед
	

Отдел
	

2024
	

1.4.2.
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	1183,0
	-
	-

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	-
	-
	-
	140,0
	-
	-




	

N
п/п
	

Наименование мероприятия
	

Исполнитель
	

Срок реализации
	Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы)
	
Источник финансирования
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	2021
	
2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
8
	
9
	
10
	
11
	
12

	4.3.
	Капитальный ремонт систем водоснабжения с.Марёво ул.Приозерная, ед
	

Отдел
	

2024
	

            1.4.3.
	Областной бюджет
	-
	
-
	-
	1184,0
	-
	-

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	-
	
-
	-
	140,0
	-
	-

	4.4
	Ремонт систем водоснабжения
	
Отдел
	
2023,2024
	
       1.4.4.
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	-
	-
	400,0
	490,0
	-
	-


»;
1.3.2. Изложить пункт 5.2. Перечень мероприятий по капитальному ремонту объектов теплоснабжения Марёвского муниципального округа в редакции:
«5.2. Перечень мероприятий по капитальному ремонту объектов теплоснабжения Марёвского муниципального округа
	

N
п/п
	

Наименование мероприятия
	

Исполнитель
	

Срок реализации
	Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной программы)
	
Источник финансирования
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	1.11111
	Задача: Капитальный, текущий ремонт объектов теплоснабжения




	
1.1.
	Замена котла №2 на КВР-0,8 в котельной №3 с. Марёво
	ООО
«ТК
Новгородская»
	
2021
	
2.1.1.
	
Внебюджетные средства
	
821,741
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	
1.2.
	Ремонт кровли котельной №7 д. Седловщина
	ООО
«ТК
Новгородская»
	
2021
	
2.1.2.
	Внебюджетные средства
	
195,349
	-
	
-
	
-
	
-
	
-

	

1.3.
	Замена котла №2 на КВР-0,8 в котельной №6 д. Моисеево, ул.
Зелёная
	
ООО
«ТК
Новгородская»
	

2022
	

2.1.1.
	
Внебюджетные средства
	

-
	

913,519
	

-
	

-
	

-
	

-

	
1.4.
	Ремонт кровли котельной №8 с. Молвотицы, ул. Зелёная
	ООО
«ТК
Новгородская»
	
2022
	
2.1.2.
	
Внебюджетные средства
	
-
	
153,931
	
-
	
-
	
-
	
-

	

1.5.
	Замена котла № 2
на КВР-0,63 в
котельной №8 с. Молвотицы
	
ООО
«ТК
Новгородская»
	

2023
	

2.1.1.
	
Внебюджетные средства
	

-
	

-
	

1111,7
23
	

-
	

-
	

-

	
1.6.
	Замена дымовой трубы в котельной № 8 с. Молвотицы
	
«ТК
Новгородская»
	

2023
	

2.1.1.
	
Внебюджетные средства
	

-
	

-
	323,532
	

-
	

-
	

-


».
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Марёвский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Марёвского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


[bookmark: штамп]Глава муниципального округа                                                           С.И.Горкин               

image1.png




