МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 8- 11052021

на выполнение работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации сетей уличного освещения на территории Марёвского муниципального округа Новгородской области.

с. Марево                                                                                                                         «19» мая 2021  года

Администрация Марёвского муниципального округа, в лице Первого заместителя главы Администрации Марёвского муниципального округа Осипова Артёма Николаевича, действующий на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Автоматизированные системы», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Макарова Вячеслава Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, работ для обеспечения государственных и муниципальных нужд», идентификационный код закупки 213530800381453080100100060003513247,  в целях реализации положений Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и обеспечения эффективного и рационального использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов Заказчика по результатам проведения открытого конкурса (протокол подведения итогов открытого конкурса в электронной форме №ППИ1 от 05.05.2021 г.) заключили настоящий муниципальный контракт (далее  - Контракт) о нижеследующем:

- ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  ПОНЯТИЯ

ВрамкахнастоящегоКонтрактаиспользуютсяследующиетерминыиихопределения:

| Объект энергосервиса | комплекс установок наружного освещения, расположенных на территории Марёвского муниципального округа, в отношении которых проводятся энергосберегающие мероприятия |
| --- | --- |
| Энергосберегающие мероприятия | Действия (организационные и технические мероприятия), осуществляемые Подрядчиком и направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности Объекта энергосервиса (снижение потребления электрической энергии при сохранении полезного эффекта от его использования) |
| Базовый уровень потребления | показатель потребления электрической энергии в натуральном выражении в базовый период функционирования Объекта энергосервиса (за 12 месяцев и помесячно) |
| Базовый период | календарный год, предшествующий году заключения настоящего Контракта |
| Отчетный период | период, за который определяется доля размера экономии энергетических ресурсов |
| Экономия энергетических ресурсов | сокращение потребления энергетических ресурсов в натуральном выражении в результате реализации энергосберегающих мероприятий с учетом факторов, влияющих на объем потребления электрической энергии |
| Плановый показатель экономии электрической энергии | объем экономии электрической энергии в натуральном выражении, который должен обеспечить Подрядчик в результате исполнения настоящего Контракта за весь период достижения экономии (период достижения доли размера экономии), установленный настоящим Контрактом |
| Фактическая величина экономии | размер экономии электрической энергии (доли размера экономии), определенный как разница базового уровня потребления соответствующего электрической энергии, приведенного к сопоставимым условиям отчетного периода, и фактического потребления электрической энергии в отчетный период |
| Приведение к сопоставимым условиям | пересчет значений потребления электрической энергии в базовом периоде к условиям отчетного периода путем учета факторов, влияющих на объем потребления электрической энергии |
| Сопоставимые условия | условия, позволяющие определить объем потребления электрической энергии, за счет учета влияния изменения не зависящих от Подрядчика факторов, которые учитываются при определении доли размера экономии электрической энергии в базовом периоде |
| Факторы, влияющие на объем потребления электрической энергии | не зависящие от Подрядчика факторы, влияющие на объем потребления электрической энергии и учитываемые при определении экономии электрической энергии в соответствии с настоящим Контрактом (в том числе изменение режимов функционирования и (или) функционального назначения энергопотребляющих установок, изменение количества и потребляемой мощности потребителей энергоресурсов, иные аналогичные факторы |
| Энергетический ресурс | электрическая энергия, которая используется для обеспечения функционирования Объекта энергосервиса |

Иные понятия, используемые в настоящем Договоре Контракте, имеют значения, определенные Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,Постановление Правительства Российской Федерации от 18 августа 2010 года № 636 «О требованиях к условиям энергосервисного контракта и об особенностях определения начальной (максимальной) цены энергосервисного контракта (цены лота)», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

2.1. Предметом настоящего Контракта является осуществление Подрядчиком действий (оказание услуг, выполнение работ), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности при использовании (потреблении) электрической энергии на Объекте энергосервиса (далее - энергосберегающие мероприятия), которые оплачиваются Заказчиком исходя из размера экономии энергетических ресурсов, возникающей в результате осуществления Подрядчиком энергосберегающих мероприятий, на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим  Контрактом.

2.2. Подрядчик обязуется обеспечить предусмотренную в пункте 7.1. Контракта экономию соответствующих расходов Заказчика на поставки энергетических ресурсов (электрической энергии) в натуральном выражении без учета экономии в стоимостном выражении, а Заказчик обязуется выплачивать в течение срока действия Контракта процент от экономии расходов Заказчика на поставку энергетических ресурсов (электрической энергии) в стоимостном выражении, определенный в пункте 8.1. Контракта.

2.3. Контрактом не предусматривается компенсация Подрядчику, как участнику размещения заказа, затрат, понесенных им при проведении подготовительных работ в целях формирования предложения для участия в конкурсе на выполнение комплекса мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов (электрической энергии)расположенных на  территории Марёвского муниципального округа.

2.4. Базисным принимается 2020 год. Энергетический базис устанавливается  расчетно-измерительным способом за 2020 год и составляет 354 145,38кВт.ч. Показатели потребления электрической энергии помесячно за базисный год приведены в Приложении № 2  к настоящему Контракту.

2.5.Исполнение Контракта осуществляется в два этапа.

Первый этап: Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (энергосберегающие мероприятия) на Объекте энергосервиса.

Второй этап: Достижение размера экономии энергетического ресурса.

3. ОБЪЕКТ ЭНЕРГОСЕРВИСА

3.1. Объектом энергосервиса является комплекс уличного освещения на  территории Марёвского муниципального округа (далее – Объект). Общая информация и технические характеристики Объекта энергосервиса приведены в Техническом задании к настоящему Контракту – Приложение № 1, которое является его неотъемлемой частью.

3.2. Объект энергосервиса включает в себя уличные светильники, опоры освещения, трансформаторные подстанции, шкафы управления, а также связанные с ними кабельные (питающие) сети и другие элементы (далее- Отдельные элементы Объекта), без которых невозможно должное функционирование Объекта.

3.3. Заказчик гарантирует, что в отношении Объекта до даты заключения настоящего Контракта собственником или соответствующей эксплуатирующей организацией обеспечено соблюдение всех установленных санитарно-гигиенических и технических требований по режимам энергоснабжения, режимам и параметрам работы энергопотребляющих установок, режимам и параметрам эксплуатации Объекта энергосервиса с учетом функционального назначения.

3.4.  В случае невыполнения требований или норм, указанных в пункте 3.3 настоящего Контракта, Заказчик обязан сообщить об этом Подрядчику в течение 7(Семи) дней с момента подписания настоящего  Контракта. Мероприятия по обеспечению указанных норм и требований осуществляется за счет Заказчика по отдельному договору (контракту) с Подрядчиком или третьей стороной, самостоятельно определяемой Заказчиком. В случае невыполнения Заказчиком данных мероприятий (в том числе в части наличия опор освещения с нарушением требований строительных норм и правил), требования, предъявляемые к Подрядчику в соответствии с пунктами 7.2;  12.4.2; 12.4.7; 12.4.8 настоящего Контракта, выполняются Подрядчиком в отношении тех элементов Объекта энергосервиса, в отношении которых Заказчиком выполнены условия пункта 3.3 настоящего Контракта).При этом Стороны соглашаются с тем, что реализация данных мероприятий может явиться фактором, оказывающим влияние на объемы потребления электрической энергии, и подлежать учету в соответствии с пунктами 7.4-7.7 настоящего Контракта.

3.5. В случае, если в ходе исполнения настоящего Контракта будет установлено, что в отношении Объекта энергосервиса Заказчиком, собственником или соответствующей эксплуатирующей организацией, не обеспечено соблюдение всех установленных санитарно-гигиенических и технических требований по режимам энергоснабжения, режимам и параметрам работы ресурсопотребляющих установок Объекта энергосервиса с учетом их функционального назначения, мероприятия по обеспечению их соблюдения осуществляется за счет Заказчика. В случае, если несоблюдение указанных требований влияет на показатели потребления электрической энергии, Стороны вносят необходимые изменения в характеристики сопоставимых условий в базовом периоде.

3.6.  Заказчик обязуется уведомлять Подрядчика в письменном виде обо всех планируемых изменениях технических характеристик Объекта энергосервиса и иных факторов, влияющих на объемы потребления электрической энергии. Указанное уведомление производится, не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до начала осуществления таких изменений, когда это возможно, а в исключительных случаях немедленно перед ними и должно содержать, в том числе сведения о планируемых изменениях, связанных с режимом функционирования Объекта энергосервиса, режимом потребления электрической энергии, установкой нового или вывода из эксплуатации существующего энергопотребляющего оборудования и устройств, любой реконструкцией, перепланировкой и переоборудованием Объекта энергосервиса.

3.7. Заказчик обязан письменно известить Подрядчика об изменениях технических характеристик Объекта энергосервиса и режима его эксплуатации с предоставлением копий документов, удостоверяющих изменившиеся технические характеристики Объекта энергосервиса, характеристики вновь установленного оборудования, другие изменения.

3.8.  В рамках настоящего Контракта обслуживание Объекта энергосервиса, в том числе оборудования и устройств, установленных Подрядчиком в ходе реализации энергосервисных мероприятий, является обязанностью Заказчика.

3.9.В случае привлечения субисполнителей к оказанию услуг по настоящему Контракту Подрядчик представляет Заказчику сведения о таких лицах и объемах услуг, которые они будут выполнять.

3.10. Заказчик не вправе ограничивать доступ Подрядчика и уполномоченных им лиц, перечень которых предварительно согласован с Заказчиком, на Объект энергосервиса для предотвращения или ликвидации любого аварийного состояния, вызванного оборудованием, устройствами, приборами, установленными Подрядчиком.

3.11. В случае, если реализация энергосберегающих мероприятий и (или) дальнейшая техническая эксплуатация установленного оборудования, устройств, приборов представителям Подрядчика, либо привлеченными третьими лицами стало причиной выхода из строя имеющихся инженерных систем или иного оборудования, установленного и эксплуатируемого на Объекте энергосервиса, такие неисправности должны быть устранены силами и за счет Подрядчика в течение срока, установленного соответствующими нормативными документами.

4. РЕАЛИЗАЦИЯ  МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХНАЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

4.1. Подрядчик обязан выполнить работы  первого этапа в соответствии с Приложением № 4 к Контракту.

4.2.Заказчик оказывает содействие Подрядчику в получении всех необходимых разрешений и согласований, которые необходимы для осуществления Энергосберегающих мероприятий и не могут быть получены Подрядчиком  без участия Заказчика

4.3. Подрядчик несет ответственность за качество  работ во время реализации всех энергосберегающих мероприятий. Все проводимые в рамках настоящего Контракта энергосберегающие мероприятия должны выполняться в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе с требованиями строительных норм и правил, других нормативных документов в области строительства, технических регламентов, государственных стандартов, технических условий, санитарных правил и норм, гигиенических нормативов. Данные требования выполняются Подрядчиком с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 3.4 настоящего Контракта. Подрядчик обязан инспектировать и тестировать всю работу, выполняемую для обеспечения соответствия требованиям Контракта.

4.4. Подрядчик обязан выполнить работы  первого этапа в сроки, определенные в Приложении № 4 к Контракту.

В случае наступления непредвиденных обстоятельств природного и/или техногенного характера (обстоятельства непреодолимой силы), препятствующих выполнению работ в установленные сроки, Подрядчик обязан письменно уведомить и представить Заказчику подтверждающие документы (справки Гидрометцентра, уполномоченного органа в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и т.д.) в течение 10 (десяти) календарных дней с момента окончания действия непредвиденных обстоятельств природного и/или техногенного характера (обстоятельства непреодолимой силы), препятствующих выполнению работ в установленные сроки, для продления срока выполнения работ.

4.5. Заказчик своевременно обеспечивает безвозмездный доступ Подрядчику и/или его представителям, на Объект энергосервиса, в отношении которого осуществляются мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, включенные в перечень мероприятий , безвозмездно согласовывает включение/отключение сети наружного освещения при проведении энергосберегающих мероприятий.

4.6. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить проведение работ с использованием собственных материалов, собственными средствами.

4.7. При выполнении работ Подрядчик обязан применять материалы, изделия и оборудование, соответствующие техническим условиям и государственным стандартам. Все поставляемые материалы, изделия и оборудование должны быть промаркированы и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Подрядчикомв течение 3-х дней рабочих дней с даты письменного требования Заказчика.

4.8. При осуществлении работ Подрядчик обязан руководствоваться техническими условиями и инструкциями заводов-изготовителей материалов, изделий, оборудования, технологическими картами и схемами операционного контроля качества.

4.9. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении  первого этапа мероприятия, указанного в Приложение № 4.

4.10. Подрядчик в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней до даты окончания работ по Объекту направляет Заказчику письменное уведомление о завершении реализации  энергосберегающих мероприятий первого этапа и назначении времени сдачи работ с приложением акта  сдачи-приемки выполненных работ.

4.11. Заказчик производит проверку выполненных Подрядчиком работ, зафиксированных в представленном акте сдачи-приемки, в течение 10 (десяти) дней с момента получения акта В случае обнаружения несоответствий в представленном акте Заказчик возвращает их Подрядчику для устранения выявленных несоответствий.

4.12. При наличии недостатков в выполненных Работах Заказчик уведомляет Подрядчика об этом в срок, указанный в п. 4.11 Контракта, и Стороны составляют акт с перечнем необходимых доработок. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить допущенные в выполненных Работах недостатки в течение срока определенного Сторонами в акте, фиксирующем недостатки. Акты сдачи-приемки выполненных Работ подписываются после устранения Подрядчиком всех выявленных при приемке недостатков.

В случае отсутствия ответа Заказчика в срок, указанный в п. 4.11 Контракта, Работы считаются выполненными надлежащим образом и принятыми Заказчиком, а акт сдачи-приемки выполненных Работ считает подписанным в последний день истечения срока на ответ, указанного в п. 4.11. Контракта

4.13.  Заказчик обязуется обеспечить сохранность, надлежащее содержание и обслуживание Оборудования (изделий, устройств), установленного Подрядчиком на Объекте энергосервиса в рамках выполнения Энергосберегающих мероприятий, а также нести ответственность за Оборудование (изделия, устройства), установленное Исполнителем на Объекте энергосервиса, и утратившее свои эксплуатационные возможности в результате ненадлежащего исполнения Заказчиком требований пунктов 3.3.,3.8.  настоящего Контракта. Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика, предоставить Заказчику руководства по работе и эксплуатации и рекомендуемые каталоги запасных частей на модифицированное оборудование.

4.14. Подрядчик обязуется качественно и в установленные сроки выполнить работы, предусмотренные Приложением №4.  Качество выполненных работ определяется соответствием выполненных работ плану энергосберегающих мероприятий, требованиям действующего законодательства, включая требования технических регламентов, государственных стандартов, строительных норм и правил, других нормативов в области строительства, санитарных правил и норм, гигиенических нормативов.

4.15.Подрядчик передает Заказчику демонтированные на Объекте энергосервиса  в течение периода выполнения Энергосберегающих мероприятий( исполнения I этапа настоящего Контракта ) светильники и иное имущество (лампы, кронштейны, крепления и др.) по акту приема – передачи, с указанием наименования имущества, количества и их типа для последующей утилизации или иного использования Заказчиком.

4.16. Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания без замечаний Сторонами Акта о приемке выполненных работ и продолжается в течение всего срока действия энергосервисного контракта,  согласно п. 16.4. настоящего Контракта.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

5.1. Начало выполнения работ  первого этапа по проведению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Объекта – с момента заключения Контракта Сторонами.

5.2. Окончание работ  первого этапа по проведению мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Объекта осуществляется в срок не более 150 (сто пятьдесят) календарных дней с даты их начала.

5.3. Второй этап : Достижение размера экономии энергетического ресурса: Начальный срок достижения, предусмотренного энергосервисным контрактом, размера экономии - Календарный месяц, следующий за месяцем, в котором реализованы Энергосберегающие мероприятия в полном объеме (с даты подписания Акта сдачи-приема Энергосберегающих мероприятий).

5.4. Конечный срок достижения предусмотренного Контрактом размера экономии – по истечении 6лет (72 месяцев) от начального срока достижения предусмотренного Контрактом размера экономии.

5.5. Продолжительность периодов достижения долей размера экономии - 72 (семьдесят два) месяца.

5.6. Период достижения доли размера экономии (расчетный период) - 1 (один) месяц.

5.7. Обязательство Подрядчика по обеспечению экономии расходов Заказчика на поставки электрической энергии считается исполненным, если размер экономии, достигнутой в результате исполнения 1 этапа Контракта, в натуральном выражении равен или больше размера экономии энергетического ресурса (электрической энергии), указанного в Контрактеп.7.1.

5.8. Начало действия Контракта: с момента заключения Контракта Сторонами.

5.9. Срок действия контракта – до «30» ноября 2027года.

6. ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ  (ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ) ЗАКАЗЧИКОМ

6.1. Объем потребления энергетических ресурсов (электрической энергии) Заказчиком до реализации Подрядчиком  мероприятий определяется Сторонами на основании фактического объема потребления энергетического ресурса (электрической энергии), сформированного Заказчиком по фактическим данным об объеме потребления энергетического ресурса (электрической энергии), определенный расчетно-измерительным способом используемого энергетического ресурса (электрической энергии) в предшествующий период, равный 12 (двенадцати месяцам) 2020 года, и с учетом исключения из него потребления субабонентов, подключенных к сетям уличного освещения. Фактический объем потребления за 2020 год (помесячно) указан в Приложении № 2 к Контракту.

6.2. Данные об объеме (доле объема) потребления энергетического ресурса (электрической энергии) Заказчиком, полученные расчетно-измерительным способом используемого энергетического ресурса (электрической энергии), принимаются как объем потребления с учетом факторов, влияющих на объем потребления энергетического ресурса (электрической энергии) (изменение режимов функционирования и (или) функционального назначения энергопотребляющих установок, изменение количества потребителей энергоресурсов).

6.3. Объем потребления энергетических ресурсов (электрической энергии) Заказчиком в натуральном выражении после реализации Подрядчиком Плана мероприятий определяется расчетно-измерительным способом используемого энергетического ресурса (электрической энергии) в течение 1 (одного) месяца за вычетом потребления субабонентов, подключенным к сетям уличного освещения.

6.4. Заказчик предоставляет Подрядчику сведения о потреблении энергетических ресурсов (электрической энергии), а также о значениях факторов, влияющих на объем потребления энергетического ресурса (электрической энергии), в течение 14 (пятнадцати) календарных дней после окончания каждого месяца, начиная с первого месяца, в котором реализуется План мероприятий.

6.5. Подрядчик на основе сведений о потреблении энергетических ресурсов (электрической энергии), а также о значениях факторов, влияющих на объем потребления энергетического ресурса (электрической энергии), представленных Заказчиком, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за окончанием отчетного месяца, определяет показатели размера экономии энергетических ресурсов (электрической энергии) в соответствии с Приложением № 6 к Контракту и представляет Заказчику акт определения экономии (электрической энергии) с расчетом сопоставимых условий. По письменному требованию Подрядчика, Заказчик обязан предоставить Подрядчику первичные документы, подтверждающие объем потребления энергетических ресурсов (электрической энергии).

7. ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

7.1. Подрядчиком в результате исполнения Контракта за весь срок действия Контракта должен обеспечиваться размер экономии энергетических ресурсов (электрической энергии) в натуральном выражении в размере  1 792 283,64   кВт.ч.

7.2. Размер экономии электрической энергии в натуральном выражении, который должен обеспечить Подрядчик в результате исполнения настоящего Контракта за весь срок действия Контракта, а также доли размера экономии в натуральном выражении за каждый отчетный период в течение срока достижения предусмотренного настоящим Контрактом размера экономии, указаны в Приложении №5 к настоящему Контракту (календарный план достижения экономии).

7.3. Определение фактической величины экономии электрической энергии в натуральном выражении, достигнутой Подрядчиком, осуществляется после реализации энергосберегающих мероприятий и определяется как разница между объемом потребления Заказчиком электрической энергии за календарный месяц до начала реализации энергосберегающих мероприятий, и объемом потребления Заказчиком электрической энергии за одноименный месяц после реализации энергосберегающих мероприятий, с учетом изменений факторов, оказывающих влияние на объемы потребления электрической энергии.

7.4. Условия настоящего Контракта по размеру экономии электрической энергии считаются выполненными, если фактические показатели экономии электрической энергии (приведенные к сопоставимым условиям) в натуральном выражении равны или превышают значения плановых показателей экономии электрической энергии, установленных Приложением №5 к настоящему Контракту и указанного в пункте 7.1настоящего Контракта.

7.5. Фактическое потребление электрической энергии в натуральном выражении за отчетный период определяется расчетно-измерительным способом и фиксируется в Акте о достигнутой экономии электрической энергии (Приложение №7 к настоящему Контракту).

7.6. При определении размера экономии, достигнутой в результате исполнения Контракта, в натуральном выражении объема потребления энергетического ресурса (электрической энергии) после реализации Подрядчиком Перечня мероприятий, за расчетный период принимается один календарный месяц.

7.7. При оценке исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Контракту и при определении размеров платежей по Контракту, под величиной экономии понимается значение, определенное исходя из потребления электрической энергии в базовый период, приведенного к сопоставимым условиям отчетного периода и потребления электрической энергии в отчетный период. Значения потребления базового периода приводятся к условиям потребления электрической энергии в отчетный период путем учета факторов, влияющих на объем потребления электрической энергии, в порядке, установленном Приложением №8 к настоящему Контракту.

В качестве факторов, влияющих на объем потребления электрической энергии, Стороны принимают в том числе:

7.7.1. изменение времени работы установок наружного уличного освещения, связанные в том числе с изменением Графика работы наружного освещения (Приложение №3 к настоящему Контракту);

7.7.2. изменения установленной мощности системы освещения, связанные с введением дополнительных энергопотребителей, не предусмотренных перечнем осветительных приборов ( Приложении № 1 к настоящему Контракту);

7.7.3. изменения в потреблении электрической энергии, связанные с несанкционированными подключениями энергопотребителей к питающей сети Объекта энергосервиса.

7.8. В случае выявления не определенных в Контракте факторов, влияющих на объем потребления электрической энергии, не включенных в перечень факторов, влияющих на объем потребления электрической энергии, указанных в Приложении №8 к настоящему Контракту, Подрядчик и Заказчик вносят необходимые изменения в Приложение №8 к настоящему Контракту.

7.9. При установке приборов учета электрической энергии Заказчик обязан в трехдневный срок после их ввода в эксплуатацию письменно известить об этом Подрядчика с предоставлением копий Актов о вводе приборов учета, заверенных печатью Заказчика, содержащих показания приборов учета на момент ввода в эксплуатацию.

8. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

8.1. Цена Контракта определяется в соответствии с п. 3 ч.13 ст. 108 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в виде процента экономии в денежном выражении соответствующих расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов и составляет 10 689 179,63 (Десять миллионов шестьсот восемьдесят девять тысяч сто семьдесят девять) рублей 63 копейки, НДС не облагается в связи с применением Исполнителя упрощенной системы налогообложения на основании п.2 ст.346.11 главы 26.2 НК РФ .

Цена Контракта определена по результатам проведения открытого конкурса в электронной форме (протокол подведения итогов открытого конкурса в электронной форме №ППИ1 от 05.05.2021 г.).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

По соглашению сторон цена Контракта может быть изменена в случаях, предусмотренных ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Процент экономии не подлежит изменению в ходе исполнения настоящего Контракта.

Размер экономии в денежном выражении соответствующих расходов Заказчика на поставки энергоресурсов, который должен обеспечить Подрядчик в ходе выполнения Контракта по состоянию на момент заключения контракта приведен в Приложении №5 к настоящему Контракту.

Окончательная цена Контракта определяется как произведение фактически достигнутой на момент окончания действия Контракта экономии в натуральном выражении на фактически сложившиеся за период достижения предусмотренного контрактом размера экономии в натуральном выражении цены (тарифы) на соответствующий энергетический ресурс

8.2. Цена Контракта включает все расходы, связанные с выполнением работ в полном объеме в соответствии с требованиями Контракта, в том числе стоимость работ, стоимость расходных материалов, оборудования, прочие затраты Подрядчика, стоимость оформления всех сопутствующих Контракту документов, транспортные расходы, расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством и (или) условиями Контракта.

8.3. Процент экономии, подлежащий уплате Подрядчику по настоящему Контракту с момента наступления начального срока достижения предусмотренного настоящим Контрактом размера экономии, составляет:

8.3.1. При фактической величине экономии за очередной расчетный период, равной плановому показателю доли экономии энергетического ресурса – 84 %.

8.3.2. Под дополнительной экономией понимается значение, составляющее произведение цены (тарифа) энергетического ресурса, определяемой в соответствии с условиями настоящего Контракта, и положительной разницы между размером достигнутой в результате исполнения настоящего Контракта экономии в натуральном выражении и размером экономии в натуральном выражении, который должен обеспечиваться Подрядчиком.

Дополнительная экономия энергетического ресурса, составляющая произведение цены (тарифа) энергетического ресурса, и положительной разницы между размером достигнутой  в результате исполнения Контракта экономии в натуральном выражении и размером экономии в натуральном выражении, который должен обеспечиваться Подрядчиком распределяется между Сторонами в следующем порядке:

-	Процент дополнительной экономии, подлежащий выплате Подрядчику, составляет 95%;

-	Процент дополнительной экономии, остающейся в распоряжении Заказчика, составляет 5%.

8.4. Размер платежа за достигнутую долю экономии в расчетном периоде, покрывающий в том числе расходы Подрядчика по реализации энергосберегающих мероприятий, составляет процент от достигнутого размера экономии соответствующих расходов Заказчика на оплату энергетического ресурса, определенного в стоимостном выражении по ценам (тарифам) на соответствующий энергетический ресурс, фактически сложившимся за период достижения предусмотренного настоящим Контрактом размера экономии, с учетом факторов, оказывающих влияние на объемы потребления энергоресурса.

8.5. Определение стоимости единицы энергетического ресурса при осуществлении расчетов за поставку (куплю-продажу, передачу) энергетического ресурса по нескольким ценам (тарифам) как средневзвешенной цены (тарифа), равной отношению суммы произведений объемов поставки (купли-продажи, передачи) энергетического ресурса, потребляемых заказчиком в течение не менее 6 календарных месяцев, предшествующих дате объявления о проведении отбора, по которым осуществлялись расчеты энергетического ресурса, и цен (тарифов), по которым осуществлялись расчеты за соответствующие объемы энергетического ресурса, к суммарному объему поставки (купли-продажи, передачи) энергетического ресурса.

Под фактически сложившейся ценой (тарифом) за расчетный период исполнения настоящего Контракта на соответствующий энергетический ресурс понимается средневзвешенная цена (тариф), равная отношению суммы произведений объемов поставки (купли-продажи, передачи) энергетического ресурса и тарифов (цен), по которым осуществлялись расчеты за соответствующие объемы энергетического ресурса, сложившиеся за период достижения доли размера экономии, к суммарному объему поставки (купли-продажи, передачи) энергетического ресурса за этот период.

Если фактически сложившиеся за период исполнения Контракта цены (тарифы) на электрическую энергию меньше стоимости единицы электрической энергии, действовавшей на дату опубликования и (или) размещения извещения о проведении открытого конкурса на заключение Контракта, то фактически сложившиеся за период исполнения Контракта цены (тарифы) на электрическую энергию принимаются равными стоимости единицы электрической энергии, действующей на дату опубликования и (или) размещения извещения о проведении открытого конкурса на заключение Контракта.

8.6. В случае применения к Подрядчику мер ответственности в соответствии с разделом 11 настоящего Контракта в виде начисления неустойки (штрафа, пени), размер которых не превышает платеж Заказчика за очередной расчетный период по соответствующему энергетическому ресурсу, данные денежные требования могут быть учтены в составе очередного платежа Заказчика (размер платежа, определенный в соответствии с настоящим Контрактом, уменьшается на размер соответствующих денежных требований Заказчика).

8.7. Оплата по Контракту производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании подписанного обеими Сторонами акта об определении размера экономии электрической энергии (Приложение № 7 к Контракту). Оплата производится за счет средств бюджета Маревского муниципального округа.

8.8. В целях проведения расчетов Подрядчик согласно п.6.5. настоящего Контракта направляет Заказчику акт определения размера экономии электрической энергии за период достижения доли размера экономии (расчетный период), в том числе содержащий расчет фактической экономии электрической энергии с учетом применения коэффициента приведения к сопоставимым условиям (Приложение № 8) и расчет подлежащего уплате Подрядчику процента от такой экономии, определенной в соответствии с разделами6, 7 и 8 Контракта, а также счет на оплату. Акт определения размера экономии электрической энергии заполняется по форме, предусмотренной Приложением № 7 к Контракту.

8.9. Периодом достижения доли размера экономии (расчетным периодом) является месяц, доли размера экономии в натуральном выражении по месяцам в течение года указаны в Приложении №5 к Контракту.

8.10. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней со дня поступления акта определения размера экономии электрической энергии обязан рассмотреть акт, подписать его или предоставить мотивированные возражения. В случае не подписания акта или не предоставления ответа в указанный срок, односторонний акт Подрядчика считается принятым и подписанным Заказчиком и принимается для расчетов между Сторонами.

8.11. В течении 10(десяти)  календарных  дней, со дня подписания акта определения размера экономии электрической энергии Заказчик осуществляет расчеты с Подрядчиком путем перечисления денежных средств на его расчетный счет (безналичная форма расчета).

8.12.   Ежегодно до 01 ноября  в период действия Контракта проводится сверка по потребленным энергоресурсам за все расчетные периоды предыдущего года, составляется общий Акт сверки с расчетом фактических показателей экономии энергоресурсов за период действия Контракта

8.13. В случае дефицита финансирования по оплате настоящего  контракта, стороны имеют право на внесение изменений в график платежей путем подписания дополнительного соглашения к настоящему контракту.

8.14. Подрядчик вправе, полностью или частично, уступить права требования оплаты по Контракту в случаях, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

8.15. По истечении срока действия Контракта проводится сверка по потребленным энергоресурсам (электрической энергии) за все расчетные периоды, составляется общий акт сверки с расчетом фактических показателей экономии энергоресурсов (электрической энергии) за весь период срока действия Контракта.

8.16. Если фактические показатели экономии энергоресурсов (электрической энергии) за весь период срока действия Контракта равны или превышают показатели экономии энергетических ресурсов (электрической энергии), установленные в пункте 7.1. Контракта, то условия Контракта по показателям экономии энергоресурсов (электрической энергии) считаются выполненными.

8.17. Если фактические показатели экономии энергоресурсов (электрической энергии) за весь период срока действия Контракта меньше показателей экономии энергетических ресурсов (электрической энергии), установленных в пункте 7.1. Контракта, то условия Контракта по показателям экономии энергоресурсов (электрической энергии) считаются невыполненными. Заказчик исполняет свои обязательства по оплате только за последний расчетный период.

9. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТА

9.1. Заказчик при эксплуатации Объекта обязан обеспечить:

9.1.1. Надлежащее содержание и обеспечение сохранности Объекта, в отношении которого осуществляются мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, включенные в План мероприятий, а также оборудования и устройств, установленных в ходе проведения указанных мероприятий.

9.1.2. Выполнение согласованных Сторонами режимов и условий использования энергетических ресурсов (электрической энергии).

9.1.3 Осуществление допуска представителей Подрядчика на Объект, в отношении которого осуществляются мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, включенные в План мероприятий.

9.1.4. В период эксплуатации Объекта, после реализации энергосберегающих мероприятий, Подрядчик вправе осуществлять контроль за эксплуатацией нового оборудования путем проведения выездных осмотров оборудования.

10. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА  ОБОРУДОВАНИЕ

10.1. Право собственности на оборудование и устройства, установленные, Подрядчиком на Объекте энергосервиса в ходе осуществления энергосберегающих мероприятий, принадлежит Подрядчику в течение всего срока действия Контракта.

10.2. Используемые при осуществлении энергосберегающих мероприятий материалы, изделия и оборудование должны быть новыми, не бывшими в употреблении, иметь необходимую маркировку, должны соответствовать требованиям по обеспечению безопасности жизни, здоровья, окружающей среды, а также должны быть соответствующим образом промаркированы и иметь сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии указанных документов должны быть предоставлены Подрядчиком Заказчику по его требованию в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления соответствующего запроса.

10.3. По истечении срока действия  Контракта оборудование и устройства, установленные Подрядчиком на Объекте энергосервиса, переходят в собственность Заказчика без дополнительной платы в порядке, установленном настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Подрядчик обязан передать Заказчику установленные на Объекте энергосервиса оборудование и устройства в исправном состоянии по Акту приема-передачи оборудования, подписываемом одновременно с Актом приемки-передачи оказанных услуг, выполненных (работ) мероприятий   по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  на объекте уличного освещения Маревского муниципального округа Новгородской области (Приложение № 9 к Контракту) по истечении срока действия Контракта.

10.5. Все отчёты и иные материалы, подготовленные Подрядчиком в течение срока действия настоящего Контракта в целях осуществления энергосберегающих мероприятий по настоящему Контракту, подлежат передаче Заказчику и переходят в собственность Заказчика после их передачи Подрядчиком одновременно с Актом приемки-передачи оказанных услуг, выполненных (работ) мероприятий   по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  на объекте уличного освещения Маревского муниципального округа Новгородской области (Приложение № 9 к Контракту) по истечении срока действия Контракта.

11.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ

11.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

11.2. За не достижение Подрядчиком предусмотренного настоящим Контрактом размера экономии (доли размера экономии) для соответствующего календарного периода производится начисление неустойки (штрафа, пеней) в размере, равном произведению цены (тарифа) на соответствующий энергетический ресурс, определяемой в соответствии с условиями настоящего Контракта, и разницы между размером экономии энергетического ресурса в натуральном выражении, предусмотренном контрактом для соответствующего календарного периода, и фактически достигнутым размером экономии в натуральном выражении в этот же календарный период. При этом разница между размером неустойки (штрафом, пени) за недостижение Подрядчиком предусмотренного контрактом размера экономии (доли размера экономии) для соответствующего календарного периода и размером платежа в адрес Подрядчика за фактически достигнутую экономию, определяемым в соответствии с условиями настоящего Контракта, не должна превышать 10​ процентов от произведения цены (тарифа) на соответствующий энергетический ресурс, определяемой в соответствии с условиями настоящего Контракта, и предусмотренного контрактом для соответствующего календарного периода размера экономии энергетического ресурса в натуральном выражении либо от предусмотренного контрактом размера экономии в стоимостном выражении, если в результате исполнения контракта этим Подрядчиком должна быть обеспечена экономия совокупных расходов на оплату энергетических ресурсов за счет полного либо частичного перехода с потребления одного энергетического ресурса на другой.

11.3. В случае, если Подрядчик докажет путем проведения независимой экспертизы или стороны составят Акт освидетельствования Объекта, которые подтверждают, что показатели экономии электрической энергии не были достигнуты по причинам, зависящим от Заказчика, то Подрядчик освобождается от уплаты неустойки в соответствии с п. 6.2 настоящего Контракта, а обязательства по достижению доли экономии за соответствующий период считаются выполненными должным образом.

Вина Заказчика признается, в том числе, при сокрытии им фактов:

- изменения суточного графика включения и отключения электрических сетей уличного освещения;

- изменения количества потребителей электрической энергии, подключенных к системе уличного освещения, перечисленных в Приложении № 1 к настоящему Контракту;

- подключения дополнительных потребителей к сетям уличного освещения, перечисленных в Приложении № 1 к настоящему Контракту.

Указанные обстоятельства фиксируются в Акте освидетельствования Объекта, который подписывается представителями Подрядчика и Заказчика.

11.4. За неисполнение Заказчиком обязательства по оплате настоящего Контракта начисляется неустойка (штрафа, пеней), которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от размера платежа, который должен быть уплачен Заказчиком.

11.5. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по соблюдению параметров условий деятельности Заказчика, установленных законодательством Российской Федерации, включая требования технических регламентов, государственных стандартов, строительных норм и правил, других нормативных документов в области строительства, санитарных правил и норм, гигиенических нормативов при выполнении мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, Подрядчик обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки и компенсировать убытки, возникшие у Заказчика в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) указанных обязательств.

11.6. Заказчик обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки и возместить убытки, возникших у Подрядчика в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по соблюдению согласованных сторонами режимов и условий использования энергетических ресурсов.

11.7.  Подрядчик несет ответственность за качество сырья и материалов, используемых при реализации Перечня мероприятий, и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

11.8. Уплата неустойки (штрафа, пени), возмещение убытков или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту и устранения нарушений.

11.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, Подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 11.1 – 11.8 и 11.10-11.11 настоящего контракта):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

11.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, Подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

11.11. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

11.12. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, Подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, Подрядчика) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

11.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

12. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

12.1. Заказчик вправе:

12.1.1. требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту, в том числе своевременного устранения выявленных недостатков в ходе осуществления Подрядчиком энергосберегающих мероприятий;

12.1.2. требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с настоящим Контрактом;

12.1.3. осуществлять контроль качества оборудования и устройств, изделий и материалов, устанавливаемых на Объекте энергосервиса при осуществлении Подрядчиком энергосберегающих мероприятий;

12.1.4. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством работ, выполняемых на Объекте энергосервиса, при условии, что такой надзор не помешает выполнению энергосберегающих мероприятий;

12.1.5. запрашивать у Подрядчика информацию о ходе реализации энергосберегающих мероприятий.

12.2. Заказчик обязан:

12.2.1. до даты заключения Контракта обеспечить соблюдение всех установленных санитарно-гигиенических и технических требований по режимам ресурсоснабжения, режимам и параметрам работы энергопотребляющих установок, режимов и параметров эксплуатации объекта и  с учетом функционального назначения. В случае невыполнения Заказчиком указанных требований или норм Стороны действуют в соответствии с порядком, установленным в пункте 3.4 настоящего Контракта;

12.2.2 В течении срока действия Контракта своевременно предоставлять Подрядчику актуальные сведения об Объекте энергосервиса, в том  числе предоставлять Подрядчику актуальные сведения об Объекте энергосервиса, в отношении которого планируется осуществлять мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности (количество объектов, дата их постройки, дата капитального ремонта, технические характеристики модернизируемого оборудования, наличие приборов учета и другую информацию), имеющую значение для исполнения Контракта. Уведомлять Подрядчика об изменении условий договоров купли-продажи и поставки энергетического ресурса, экономия которого должна обеспечиваться Подрядчиком в результате исполнения контракта.

12.2.3. своевременно и надлежащим образом осуществлять платежи Подрядчику по настоящему Контракту;

12.2.4. обеспечивать согласованные Сторонами режимы и условия использования электрической энергии;

12.2.4.1. обеспечить исполнение графика работы наружного освещения (указанного в Приложении №3 к настоящему Контракту) на территории Маревского муниципального округа Новгородской области  в течение каждого года действия Контракта, Заказчик обязуется не допускать ввод оборудования в ночной режим путем полного или частичного отключения светильников, в случае применения ночного отключения, предоставлять ежемесячно Подрядчику информацию о количестве часов отключения оборудования в письменном виде;

12.2.4.2. не допускать случаев несанкционированного подключения энергопотребителей к питающей сети Объекта энергосервиса, а в случае возникновения таких ситуаций – незамедлительно принять меры к их устранению;

12.2.4.3. не допускать необоснованных или неправомерных отключений светильников и прекращений (перебоев) поставки энергоресурсов, а в случае возникновения таких ситуаций – незамедлительно принять меры к их устранению;

12.2.5. сообщать Подрядчику о фактах нарушения условий договоров поставки электрической энергии и изменения нормального хода их реализации с целью учета таких фактов при определении фактической величины экономии энергетических ресурсов;

12.2.6. сообщать Подрядчику в письменном виде о недостатках, выявленных в ходе осуществления Подрядчиком энергосберегающих мероприятий путем составления соответствующих уведомлений;

12.2.7. оказывать содействие Подрядчику в получении всех необходимых разрешений и согласований, которые необходимы для осуществления энергосберегающих мероприятий и которые не могут быть получены Подрядчиком без участия Заказчика;

12.2.8. принять по акту оборудование, установленное Подрядчиком при реализации энергосберегающих мероприятий в установленные настоящим Контрактом порядке и сроки;

12.2.9. принять у Подрядчика и обеспечить хранение, утилизацию или иное использование оборудования, которое использовалось на Объекте энергосервиса до проведения энергосберегающих мероприятий и было демонтировано Подрядчиком в ходе выполнения энергосберегающих мероприятий;

12.2.10. Заказчик обеспечивает свободный доступ потенциальных участников закупок к объектам, в отношении которых предполагается осуществление Подрядчиком действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

12.2.11.обеспечить сохранность, надлежащее содержание и обслуживание Оборудования (изделий, устройств), установленного Подрядчиком на Объекте энергосервиса в рамках выполнения Энергосберегающих мероприятий. Нести ответственность за Оборудование (изделия, устройства), установленное Подрядчиком на Объекте энергосервиса, и утратившее свои эксплуатационные возможности в результате ненадлежащего исполнения Заказчиком требований пунктов 3.3. и  3.8.  настоящего Контракта.

12.3. Подрядчик вправе:

12.3.1. требовать от Заказчика своевременной приемки энергосберегающих мероприятий (их этапа) и подписания Акта приемки энергосберегающих мероприятий в соответствии с условиями настоящего Контракта;

12.3.2. на этапе заключения и исполнения договоров  на поставку электрической энергии оказывать Заказчику консультационную и методологическую помощь, в том числе представлять интересы Заказчика при взаимодействии с ресурсоснабжающими и контролирующими организациями;

12.3.3. привлекать третьих лиц для осуществления энергосберегающих мероприятий (или отдельных этапов энергосберегающих мероприятий). Подрядчик несёт ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего осуществления переданных энергосберегающих мероприятий (отдельных этапов энергосберегающих мероприятий) третьим лицам.

12.3.4. требовать от Заказчика обеспечения безвозмездного доступа к Объекту энергосервиса Подрядчика или уполномоченных им лиц.

12.4. Подрядчик обязан:

12.4.1. своевременно и надлежащим образом осуществлять энергосберегающие мероприятия в соответствии с условиями Технического задания (Части 2 к настоящему Контракту) и требованиями законодательства Российской Федерации и обеспечить достижение плановых показателей экономии электрической энергии;

12.4.2. нести ответственность за качество работ, выполняемых в рамках реализации всех энергосберегающих мероприятий;

12.4.3. письменно уведомить не позднее 5 календарных дней Заказчика о завершении реализации отдельных этапов исполнения Контракта и энергосберегающих мероприятий в целом;

12.4.4. в течение периода выполнения энергосберегающих мероприятий передать Заказчику по Акту приема-передачи демонтированное оборудование для последующей утилизации Заказчиком или иного использования Заказчиком;

12.4.5. при выполнении энергосберегающих мероприятий по настоящему Контракту обеспечивать надлежащие условия для осуществления Заказчиком текущей деятельности, соответствующие законодательству Российской Федерации, включая требования технических регламентов, государственных стандартов, строительных норм и правил, других нормативов в области строительства, санитарных правил и норм, гигиенических нормативов;

12.4.6. обеспечить выполнение согласованных Сторонами режимов и условий использования электрической энергии;

12.4.7. в течение 1 (Одного) рабочего дня уведомлять Заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход, качество, сроки осуществления энергосберегающих мероприятий, или на недостижение плановых показателей фактической экономии электрической энергии, а также в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы;

12.4.8. по истечению последнего отчетного периода подготовить и представить Заказчику Итоговый отчет, содержащий результаты отчета экономии электрической энергии за весь период исполнения настоящего Контракта;

12.4.9. обеспечить за свой счет устранение недостатков и дефектов установленного оборудования и устройств в течение срока действия гарантии на данное оборудование;

13. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

13.1. Подрядчик должен предоставить обеспечение исполнения контракта в порядке, установленном статьей 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в  размере 286 645,27 (Двести восемьдесят шесть тысяч шестьсот сорок пять рублей 27 копеек) (5% от максимального процента минимального размера экономии в денежном выражении расходов Заказчика на поставку энергетического ресурса, подлежащего уплате Подрядчику (Исполнителю).

13.2. Обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления Заказчику банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств по следующим реквизитам Заказчика:

Перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта осуществляется на счёт заказчика по следующим реквизитам:

Администрация Марёвского муниципального округа

счёт л/с 05503D01410 ОТДЕЛЕНИЕ  НОВГОРОД БАНКА РОССИИ// УФК ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТ г.Великий Новгород

р/с 03232643495230005000, корр.сч.40102810145370000042

БИК: 014959900

ИНН: 5308003814

КПП 530801001

Телефон  81663) 2-14-34

Назначение платежа: обеспечение исполнения энергосервисного контракта на выполнение работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации сетей уличного освещения на территории Маревского муниципального округа Новгородской области.

13.3. Финансовые средства обеспечения исполнения контракта обеспечивают следующие обязательства, которые могут возникнуть у Подрядчика в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком условий контракта:

-  уплата неустойки за нарушение обязательств по настоящему контракту;

- возмещение убытков, причиненных неисполнением либо ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему контракту.

Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта, в течение 15 (пятнадцати) дней с даты подписания акта приемки передачи выполненных работ (первого этапа). Денежные средства возвращаются Заказчиком путем перечисления на счет, указанный Подрядчиком.

13.4. Срок действия банковской гарантии определяется в соответствии с требованиями Федерального закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона.

13.5. В случае, если обеспечение исполнения контракта предоставлено внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, при осуществлении возврата суммы обеспечения исполнения контракта Заказчик вправе удержать из указанной суммы неустойку (штраф, пени) и убытки, рассчитанные в соответствии с разделом 11 Контракта.

13.6. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, предусмотренным в статье 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и Постановлении Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

13.7. В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

13.8. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика (подрядчика, Подрядчика) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных пунктом 13.9. контракта. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, Подрядчиком) обязательства, предусмотренного данным пунктом, начисляется пеня.

Пеня начисляется, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, Подрядчиком)

13.9. В ходе исполнения контракта подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях:

13.10. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении поставщиком (подрядчиком, Подрядчиком) обязательств по поставке товара, выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в реестр контрактов. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по заявлению поставщика (подрядчика, Подрядчика) ему возвращаются заказчиком в установленный в пункте 13.3 настоящего контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в реестре контрактов.

13.11.Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком (подрядчиком, Подрядчиком) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с разделом 11 настоящего Контракта, а также приемки заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

13.12. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. Датой такого отказа признается дата включения информации в реестр контрактов, заключенных заказчиками.

13.13. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта возврат банковской гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится

14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

14.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов органов государственной власти и органов местного самоуправления. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

14.2. Сторона, не исполняющая обязательств по Контракту вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах, их влиянии на исполнение обязательств по Контракту и представить свидетельство, указанное в пункте 14.1. Контракта.

14.3. Срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

15. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

15.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Контракта, будут разрешаться Сторонами путем переговоров с соблюдением претензионного порядка.

15.2. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

15.3. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение тридцати рабочих дней с момента ее получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены Контрактом. При недостижении согласия спор рассматривается в Арбитражном суде Новгородской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

16. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, ОКАЗАНЫХ УСЛУГ

16.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить осуществление энергосберегающих мероприятий необходимыми материалами и оборудованием.

16.2  Подрядчик обязуется обеспечить за свой счет разгрузку оборудования, необходимого для осуществления энергосберегающих мероприятий.

16.3  Гарантийный срок на выполненные работы на объекте энергосервиса, начинает исчисляться с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (первого этапа работ) и устанавливается на срок 36 месяцев.

16.4. Гарантийный срок на светотехническое оборудование установленное Подрядчиком на Объекте энергосервиса, начинает исчисляться с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (первого этапа работ) и устанавливается на срок 72 месяца.

16.5 Гарантийный срок на иные изделия и оборудование, установленные Подрядчиком на Объекте энергосервиса при осуществлении энергосберегающих мероприятий, определяется в соответствии с условиями заводов-изготовителей и исчисляется с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (первого этапа работ).

16.6. В случае если Заказчику становится известно о выходе из строя светотехнического оборудования на Объекте энергосервиса в период действия настоящего Контракта, он обязан незамедлительно проинформировать Подрядчика для осуществления замены неисправного светотехнического оборудования.

17. ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

17.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны и скреплены печатями обеими сторонами.

17.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон или решению суда в случае существенного нарушения условий Контракта одной из его Сторон.

17.3 Основаниями для досрочного прекращения действия настоящего Контракта в том числе может являться прекращение права собственности  на Объект энергосервиса.

17.4.  Настоящий Контракт может быть расторгнут с момента, определяемого по соглашению его Сторон, при наступлении обстоятельств, указанных в пункте 17.3 настоящего Контракта.

17.5. В случае, если в течение 5 (пяти) или более расчетных периодов подряд фактическая величина экономии энергетического ресурса ниже планового показателя экономии на 15 (пятнадцать) или более процентов (от планового показателя экономии) по вине Подрядчика и при этом Подрядчик в течение данных расчетных периодов не принял меры к исправлению ситуации или не направил в адрес Заказчика официальное уведомление о принятии соответствующих мер с приложением соответствующих документов, подтверждающих принятие мер, Заказчик вправе обратиться в суд для расторжения настоящего Контракта на основании существенного нарушения Подрядчиком условий Контракта.

17.6. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным конкурсной документации требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

17.7. Настоящий Контракт может быть изменен по взаимному письменному соглашению обеих Сторон, если данное изменение не противоречит законодательству Российской Федерации, в том числе законодательству о закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц.

18. УСТУПКА ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ

18.1.  По настоящему Контракту допускается уступка прав требования    Подрядчика к Заказчику (по денежному обязательству) третьим лицам.

18.2. Подрядчик обязан уведомить Заказчика о состоявшейся уступке прав, не позднее 3 (трех) рабочих дней после  заключения договора уступки. В случае отсутствия данного уведомления, все платежи, сделанные Заказчиком в пользу Подрядчика по настоящему Контракту, считаются исполненными надлежащим образом.

18.3. Уступка прав требования не освобождает Подрядчика от ответственности за выполнение его обязательств по настоящему Контракту.

19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19.1. Отношения Сторон, не урегулированные условиями Контракта, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

19.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

19.3. В случае ликвидации Подрядчика или проведения в отношении Подрядчика процедуры признания несостоятельным (банкротом), последний обязан письменно уведомить Заказчика о проведении ликвидации или проведении в отношении его процедуры признания несостоятельным (банкротом) не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения о ликвидации или принятия Арбитражным судом заявления о признании Подрядчика несостоятельным (банкротом).

19.4. В случае приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о приостановлении своей деятельности не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения о приостановлении деятельности Подрядчика.

19.5. В случае начала реорганизации Подрядчика, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о начале своей реорганизации не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения о реорганизации Подрядчика.

19.6. В случае изменения наименования, смены руководителя, изменения адреса, банковских реквизитов, контактных номеров телефонов (факсов) и иных реквизитов Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о таких изменениях не позднее одного рабочего дня со дня изменения.

19.7. Перемена Подрядчика не допускается, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

19.8. Все письма, в том числе заявления, извещения, уведомления и претензии, иные письменные документы, которыми Стороны обмениваются в ходе исполнения Контракта (далее — корреспонденция), должны направляться Сторонами друг другу заказными письмами с уведомлением, либо вручаться нарочно.

20. ПРИЛОЖЕНИЯ

20.1. К Контракту прилагается в качестве неотъемлемой  его части:

20.1.1. Приложение № 1 - Техническое задание;

20.1.2. Приложение № 2 - Фактическое потребление электроэнергии на объекте в 2020 г.;

20.1.3. Приложение № 3 - Суточный график включения и отключения наружного освещения;

20.1.4. Приложение № 4 - План энергосберегающих мероприятий на объектах Заказчика;

20.1.5  Приложение № 5 - Календарный план достижения экономии;

20.1.6.Приложение№ 6  - Акт о потреблении энергетических ресурсов;                                                             20.1.7.Приложение № 7 - Акт об определении экономии энергетических ресурсов;

20.1.8 Приложение № 8 – Определение сторонами коэффициента приведения к сопоставимым условиям с учетом влияния различных факторов на объем потребления энергии Заказчиком;

20.1.9. Приложение№9  - Акт приема- передачи выполненных работ (энергосберегающих мероприятий);

20.1.10. Приложение №10- Акт сдачи- приема оборудования установленного  Подрядчиком на Объекте;

21. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Муниципальный заказчик: |  |  | Подрядчик: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация Марёвского муниципального округа |  |  | ООО «Автоматизированные системы» |  |
| Телефон, факс | 8(81663) 2-14-34 |  | Телефон, факс | 8(81626)-0-14-20 |
| E-mail: | corolevalidia@yandex.ru |  | E-mail: | tender@quantumled.ru |
| Юридический адрес: |  |  | Юридический адрес: | 173020, Новгородская обл, Великий Новгород г, Большая Московская ул, дом № 59-90 |
| Почтовые реквизиты | 175350, Новгородская обл., с. Марёво, ул. Советов, д. 27 |  | Почтовые реквизиты | 173020, Новгородская обл, Великий Новгород г, Большая Московская ул, дом № 59-90 |
| Банковские реквизиты: |  |  | Банковские реквизиты: |  |
| ИНН/КПП | 5308003814 / 530801001 |  | ИНН/КПП | 5321164024/532101001 |
| Расчетный счет Банк БИК Корреспондентский счет | 03231643495230005000 ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА РОССИИ// УФК ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТ г.Великий Новгород 014959900 |  | Расчетный счет Банк БИК Корреспондентский счет | 40702810643000000402 НОВГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8629 ПАО СБЕРБАНК г. Великий Новгород 044959698 30101810100000000698 |
| ОГРН 1205300005118 ОКПО 46566600 ОКТМО 49523000101 |  |  | ОГРН ОКПО ОКТМО | 1135321005269 23528927 49701000001 |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Первый заместитель главы Администрации Марёвского муниципального округа | Генеральный директор ООО «Автоматизированные системы» |
| _________________ /Осипов А.Н./ М.П. | _________________ /Макаров В.Н./ М.П. |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ 8-11052021 от «____»_____________2021г

Техническое задание

На выполнение работ (действий), направленных на  энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при  эксплуатации объектов наружного освещения на территории  Маревского муниципального округа Новгородской области.

| 1 | Перечень и характеристика объектов энергосервисного контракта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Общие сведения об объектах |  |  |  |
| 1.1.1 | Наименование объекта |  |  | Система уличного ( наружного) освещения Маревского муниципального округа Новгородской области |
| 1.1.2 | Информация об объекте (его характеристики) на котором Подрядчик должен осуществить действия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов: Система уличного освещения на территории Маревского муниципального округа Новгородской области, в 2020 году. Информация об объекте, на котором Подрядчик должен осуществить действия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов: Система наружного освещения Маревского муниципального округа, на которой будут проводиться мероприятия насчитывает 398 шт. уличных светильников из них: - 398 шт. уличных консольных светильников РКУ, ЖКУ с лампами 250Вт Таблица 1 № п/п; Наименование улицы; Уличные консольные светильники РКУ, ЖКУ с лампами 250Вт. 1; Моисеевское; 46. 2; Руницы; 3. 3; Старица; 1. 4; Ям; 6. 5; Заречье; 7. 6; Велилы; 13. 7; Овсяниково; 3. 8; Манькино; 5. 9; Седловщина; 35. 10; Красное; 2. 11; Погорелуша; 5. 12; Горшок; 1. 13; Невзорово; 2. 14; с. Марево ул. Солнечная; 2. 15; с. Марево ул. Поселковая; 2. 16; с. Марево ул. Молодежная; 2. 17; с. Марево ул.Зеленая; 2. 18; с. Марево ул.Новгородская; 4. 19; с. Марево ул.Первомайская; 5. 20; с. Марево ул. Н. Ковшовой; 3. 21; с. Марево ул.Сов. Армии; 4. 22; с. Марево ул. Приозерная; 4. 23; с. Марево ул.Строителей; 2. 24; с. Марево ул.Победы; 1. 25; с. Марево ЦСК; 1. 26; с. Марево пер. Новый; 2. 27; с. Марево ул.П. Соловьева; 10. 28; с. Марево ул.Труда; 9. 29; с. Марево ул.Пролетарская; 7. 30; с. Маревоул.Тихая; 4. 31; с. Марево ул.Полевая; 6. 32; с. Марево ул.Пионерская; 1. 33; с. Марево ул.Совхозная; 4. 34; с. Марево ул.Советов; 34. 35; с. Марево пер.Советский; 7. 36; с. Марево ул.8 Марта; 6. 37; с. Марево пер. Полевой; 3. 38; с. Марево ул.Петрова; 4. 39; с. Марево ул.Комсомольская; 6. 40; с. Марево ул.Партизанская; 9. 41; с. Марево ул.Мудрова; 4. 42; с. Марево пер.Нагорный; 3. 43; с. Марево ул. М.Поливановой; 4. 44; с. Марево пер.Парковый; 1. 45; с. Марево ул.Октябрьская; 13. 46; с. Марево ул.Заречная; 10. 47; с. Марево ул.Халина; 4. 48; с. Марево пер.Базарный; 1. 49; с.Марево ул. Карцевская; 5. 50; с. Марево ул.Гощинская; 9. 51; с. Марево пер.Набережный; 2. 52; с. Марево ул.Степная; 5. 53; с. Марево ул.Новая; 4. 54; с. Марево ул.Садовая; 1. 55; с. Марево ул.Антоновская; 4. 56; с. Марево ул.Народная; 5. 57; с. Марево ул.Набережная; 1. 58; с. Марево ул.Васильковая; 2. 59; с. Марево ул.Луговая; 2. 60; д.Липье ул. Труда; 7. 61; д.Липье ул.Поселковая; 1. 62; д.Липье ул.Молодежная; 1. 63; д.Липье ул.Совхозная; 1. 64; д.Поповка; 10. 65; д.Старь; 8. 66; д.Ольшанка; 1. 67; д.Смыково; 2. 68; д.Сухая Нива; 2. 69; д.Шинково; 1. 70; д.Малая Демкино; 1. 71; д.Большое Демкино; 1. 72; д.Рудакова; 2. 73; д.Афоносово; 7. Итого:; 398. |
| 2 |  | Перечень мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов. |  |  |
| 2.1 |  | Наименование (мероприятие) краткая характеристика | 1) Проведение обследования объекта с целью последующей разработки плана производства работ; 2)Согласование с Заказчиком светотехнического оборудования. 3) Разработка и согласование с Заказчиком плана производства работ. 4) Осуществление закупки (производства) светотехнического оборудования и расходных материалов для выполнения строительно-монтажных работ, согласно утвержденному количеству. 5) Выполнение работ: - демонтаж уличных светильников в объеме - 398шт; - монтаж светодиодных уличных светильников в объеме - 476 шт. с учетом дополнительных светильников в объеме- 78шт. - установка необходимого количества фотореле в целях автоматизации включения и отключения уличного освещения - выполнение пуско-наладочных работ; 6) Сдача выполненных работ с подписанием акта приемки-передачи выполненных энергосберегающих мероприятий. |  |
| 2.2 |  | Сроки(периоды) выполнения работ (первого этапа) | – в течение 150 календарных дней после заключения контракта |  |
| 2.3 |  | Цели использования результатов работ | Снижение потребления электроэнергии на объектах уличного освещения Маревского муниципального округа, посредством применения светодиодных светильников, приведения системы уличного освещения к общей системе учета потребления электроэнергии, а также созданию красивого архитектурного уличного дизайна, вносящего существенный вклад в улучшение обстановки территориального управления. |  |
| 2.4 |  | Сроки достижения экономии | Начальный срок достижения, предусмотренного энергосервисным контрактом, размера экономии - Календарный месяц, следующий за месяцем, в котором реализованы Энергосберегающие мероприятия в полном объеме (с даты подписания Акта сдачи-приема Энергосберегающих мероприятий). Конечный срок достижения, предусмотренного энергосервисным контрактом размера экономии – по истечению 6 (шести) лет от начального срока достижения экономии. |  |
| 2.5 |  | Общие требования и условия выполнения работ | Все работы должны выполняться в соответствии с утвержденной документацией и по графику производства работ. Работы выполняются из материалов Подрядчика (Исполнителя), силами и средствами Подрядчика (Исполнителя). Работы должны выполняться, согласно действующим СО 34.04.181-2003 ( правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений, электростанций и сетей), ПУЭ и действующего законодательства. Ответственный руководитель работ Подрядчика (Исполнителя) совместно с представителем Заказчика осуществляет оперативный контроль за качеством выполняемой работы, соблюдением технологии производства выполняемых работ. Подрядчик совместно с Заказчиком обязан оформить наряд-заказ для производства работ. Качество оказываемых услуг, должно соответствовать действующим строительным нормам и правилам (СНиП), государственным стандартами Российской Федерации в области строительства и капитального ремонта (ГОСТ), правилам устройства электроустановок (ПУЭ), требованиям пожарной безопасности и иным действующим нормам. |  |
| 3 |  | Технические требования к светильникам наружного освещения, материалам, изделиям и оборудованию |  |  |
| 3.1 |  | № п/п; Наименование товара; Количество; Показатель (характеристика) товара; Характеристики; Единицы измерения. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1.; Светильник светодиодный 45 Вт; 476 шт.; Источник света; светодиоды. Материал корпуса осветительного прибора; экструдированный алюминиевый анодный профиль. Класс защиты от поражения электрическим током; I. Климатическое исполнение; УХЛ1. Крепление; 48-62. Рабочая температура окружающей среды; -60 - +40; ºС. Потребляемая мощность; 45; Вт. Эффективность; 155; лм/Вт. Световой поток; 6975; Лм. IP; 66. IP источника питания светильника; 67. Коэффициент пульсации; 5; %. Напряжение питания; 176-264; В. Защита от 380V; наличие. Ширина; 110; мм. Высота; 64; мм. Масса светильника; 2,78; кг. Модульная вторичная оптика формата 2х6; Наличие. Угол раскрытия светового потока; 150; °. Цветовая температура светодиода; 5000; К. Гарантийный срок; 6; лет. Страна происхождения; Россия. |
| 3.2 |  | Требования к материалам, изделиям и оборудованию | Все материалы, изделия и оборудование должны соответствовать техническим условиям и инструкциям заводов изготовителей. |  |
| 4 |  | Гарантийные обязательства по энергосервисному контракту |  |  |
| 4.1 |  | Гарантийные обязательства на выполненные работы |  | Гарантийный срок на выполненные работы по энергосервисному контракту должен составлять: не менее 36 месяцев с даты подписания акта выполненных работ. |
| 4.2 |  | Гарантийные обязательства на светотехническое оборудование |  | Гарантия на светотехническое оборудование, используемое Подрядчиком в ходе выполнения работ по энергосервисному контракту должна составлять не менее 72 месяца с даты подписания акта выполненных работ. |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Первый заместитель главы Администрации Марёвского муниципального округа | Генеральный директор ООО «Автоматизированные системы» |
| _________________ /Осипов А.Н./ М.П. | _________________ /Макаров В.Н./ М.П. |

Приложение №2

к муниципальному контракту

№ 8-11052021 от «___»_________2021г.

## Фактическое потребление электрической энергии объектами уличного освещения на территории Маревского муниципального округа Новгородской области,  в 2020 году

Объем фактического потребления электрической энергии объектами уличного освещения,  определенный расчетно-измерительным способом с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.– 354 145,38кВт*ч/год

| № п/п | Наименование месяца | Количество потребленной электроэнергии, кВт*ч, в базисном году |
| --- | --- | --- |
| 1. | Январь | 54924,00 |
| 2. | Февраль | 43138,23 |
| 3. | Март | 38904,50 |
| 4. | Апрель | 0,00 |
| 5. | Май | 0,00 |
| 6. | Июнь | 0,00 |
| 7. | Июль | 0,00 |
| 8. | Август | 27004,30 |
| 9. | Сентябрь | 35242,90 |
| 10. | Октябрь | 45426,73 |
| 11. | Ноябрь | 51834,53 |
| 12. | Декабрь | 57670,20 |
|  | ВСЕГО: | 354 145,38 |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Первый заместитель главы Администрации Марёвского муниципального округа | Генеральный директор ООО «Автоматизированные системы» |
| _________________ /Осипов А.Н./ М.П. | _________________ /Макаров В.Н./ М.П. |

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№ 8-11052021  от «___»__________2021г.

Базисный уровень времени работы уличного освещения на территории Марёвского муниципального округа Новгородской области,  в 2020 году.

График включения и отключения электросетей наружного освещения, который необходимо соблюдать при исполнении энергосервисного контракта

| Месяц | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Январь | часов | 480 |
| Февраль | часов | 377 |
| Март | часов | 340 |
| Апрель | часов | 0 |
| Май | часов | 0 |
| Июнь | часов | 0 |
| Июль | часов | 0 |
| Август | часов | 236 |
| Сентябрь | часов | 308 |
| Октябрь | часов | 397 |
| Ноябрь | часов | 453 |
| Декабрь | часов | 504 |
| Итого в году | часов | 3 095 |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Первый заместитель главы Администрации Марёвского муниципального округа | Генеральный директор ООО «Автоматизированные системы» |
| _________________ /Осипов А.Н./ М.П. | _________________ /Макаров В.Н./ М.П. |

Приложение № 4

к муниципальному контракту

№ 8-11052021  от «___»____________2021г.

План энергосберегающих мероприятий на объектах Заказчика

и сроки  их выполнения

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение обследования объекта с целью последующей разработки плана производства работ; | 15 календарных дней с момента заключения муниципального энергосервисного контракта. |
| 2 | Согласование и утверждение с Заказчиком светотехнического оборудования | 30 календарных дней с момента заключения муниципального энергосервисного контракта |
| 3 | Разработка и согласование с Заказчиком плана производства работ. | 40 календарных дней с момента заключения муниципального энергосервисного контракта |
| 4 | Осуществление закупки (производства) светотехнического оборудования и расходных материалов для выполнения строительно-монтажных работ, согласно утвержденному количеству. | 60 календарных дней с момента заключения муниципального энергосервисного контракта |
| 5 | Выполнение утвержденного объема работ: - демонтаж уличных светильников в объеме - 398шт; - монтаж светодиодных уличных светильников в объеме - 476 шт. с учетом дополнительных светильников в объеме- 78шт. - установка необходимого количества фотореле в целях автоматизации включения и отключения уличного освещения | 150 календарных дней с момента заключения муниципального энергосервисного контракта |
| 6 | Выполнение пуско-наладочных работ | 150 календарных дней с момента заключения муниципального энергосервисного контракта |
| 7 | Сдача выполненных работ с подписанием акта приемки-передачи выполненных работ. | 150 календарных дней с момента заключения муниципального энергосервисного контракта |

*Работы должны проводиться с учетом согласованного Сторонами режима допуска к оборудованию наружного  освещения.

*Утилизация старого оборудования и его компонентов реализуется силами Заказчика.

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Первый заместитель главы Администрации Марёвского муниципального округа | Генеральный директор ООО «Автоматизированные системы» |
| _________________ /Осипов А.Н./ М.П. | _________________ /Макаров В.Н./ М.П. |

Приложение № 5

к муниципальному контракту

№ 8-11052021  от «___»____________2021 г.

Календарный план достижения экономии

| Периоды достижения размера экономии | Доли размера экономии, обеспечиваемые за определенный период, в натуральном выражении (КВт./час). |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Потребление до модернизации | Потребление после модернизации | % экономии |
| Январь | 54924,00 | 8 596,80 | 84 |
| Февраль | 43138,23 | 6 752,07 | 84 |
| Март | 38904,50 | 6 089,40 | 84 |
| Апрель | 0,00 | - |  |
| Май | 0,00 | - |  |
| Июнь | 0,00 | - |  |
| Июль | 0,00 | - |  |
| Август | 27004,30 | 4 226,76 | 84 |
| Сентябрь | 35242,90 | 5 516,28 | 84 |
| Октябрь | 45426,73 | 7 110,27 | 84 |
| Ноябрь | 51834,53 | 8 113,23 | 84 |
| Декабрь | 57670,20 | 9 026,64 | 84 |
| ИТОГО за 6 лет: | 2124872,28 | 332 588,70 |  |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Первый заместитель главы Администрации Марёвского муниципального округа | Генеральный директор ООО «Автоматизированные системы» |
| _________________ /Осипов А.Н./ М.П. | _________________ /Макаров В.Н./ М.П. |

Приложение № 6

к муниципальному контракту

№ 8-11052021  от «___»______________2021 г.

Акт о потреблении энергетических ресурсов

| Объект: «_____________________________________________» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Энергоресурс: электрическая энергия |  |  |  |  |
| Расчет |  |  |  |  |
|  | Настоящее потребление на ___ ___ | Предыдущее потребление на ___ ___ |  | Фактическая стоимость энергоресурса |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Первый заместитель главы Администрации Марёвского муниципального округа | Генеральный директор ООО «Автоматизированные системы» |
| _________________ /Осипов А.Н./ М.П. | _________________ /Макаров В.Н./ М.П. |

Приложение № 7

к муниципальному контракту

№ 8-11052021 от «___»_____________2021 г.

Акт об определении экономии энергетических ресурсов

| Отчетный период | Энергоресурс | Объем потребления до выполнения энергосберегающих мероприятий | Фактический объем потребления энергоресурса в отчетном периоде | Коэффициент приведения к сопоставимым условиям | Фактический объем потребления с учетом приведения к сопоставимым условиям | Экономия в натуральномвыражениидля сопоставимых условий | Фактически сложившаяся цена на энергоресурс в отчетном периоде | Экономия в стоимостном выражении | Доля экономии, подлежащая выплате Подрядчику |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Первый заместитель главы Администрации Марёвского муниципального округа | Генеральный директор ООО «Автоматизированные системы» |
| _________________ /Осипов А.Н./ М.П. | _________________ /Макаров В.Н./ М.П. |

Приложение № 8

к муниципальному контракту

№  8-11052021  от «___»________________2021 г.

Влияние различных факторов и порядок учета их влияния  на объем потребления электрической энергии системой уличного освещения на территории Маревского муниципального округа

Для приведения объемов потребления электрической энергии в отчетном  периоде в сопоставимые условия  Заказчиком и Подрядчиком по Муниципальному контракту учитываются  следующие факторы:

1.Изменение режима работы системы уличного освещения.

В случае, если на объем потребления электрической энергии в отчетном периоде повлияло изменение режима работы Объектов Заказчика,

к значению объема потребления электрической энергии в отчетном периоде, применяется поправочный коэффициент Kir, отражающий влияние изменения режима работы Объектов Заказчика на объем потребления электрической энергии в отчетном периоде.

Расчет поправочного коэффициента Kir осуществляется по следующей формуле:

WT1 = WiFx, Kir     (1)где:

WT1 – приведенный объем потребления электрической энергии к сопоставимым  условиям в расчетном периоде при  изменении суточного графика  включения и отключения электросетей наружного освещения;

WiF  -фактический объем потребления электрической энергии в расчетный период ;

Kir= hбаз / hi ,  (2)где:

hбаз-продолжительность времени, соответствующая утвержденному графику (режиму) работы Объектов Заказчика в году, по которому определялся базовый объем потребления (час);

hi- продолжительность времени, соответствующая утвержденному графику (режиму) работы Объектов Заказчика в отчетном периоде (час).

2.Изменение  состава, количества или мощности энергопотребляющего оборудования.

Для приведения объемов потребления Заказчиком электрической энергии в сопоставимые условия с учетом изменения состава, количества или мощности энергопотребляющего оборудования,  величина объема потребления электрической энергии в отчетном периоде должна быть уменьшена на величину роста объема потребления электрической энергии в отчетном периоде, вызванного изменением за период между месяцем, по которому определялся базовый объем потребления и отчетным периодом состава и количества энергопотребляющего оборудования.

В случае если на объем потребления электрической энергии в отчетном периоде повлияло изменение состава, количества или мощности энергопотребляющего оборудования, к значению объема потребления электрической энергии в отчетном периоде, применяется поправочный коэффициент Kg, отражающий влияние изменения количества энергопотребляющего оборудования Объектов Заказчика на объем потребления электрической энергии в отчетном периоде.

Расчет поправочного коэффициента Kgосуществляется по следующей формуле:

Kg= n1/n2,    (3)где:

n1 – количество светильников (энергопотребляющего оборудования)  до выполнении Перечня Энергосберегающих мероприятий;

n2 – общее  количество  светильников  после выполнения Перечня Энергосберегающих мероприятий;

Расчет приведённого объема потребления электрической энергии с учетом изменения количества энергопотребляющего оборудования осуществляется  по следующей формуле:

,  (4)где:

– приведённый объем потребления электрической энергии к сопоставимым условиям в расчетном периоде при изменении количества работающих светильников;

–  доля фактического  объема  потребления электрической энергии в расчетный период;

– коэффициент изменения количества  светильников (энергопотребляющего оборудования).

3. Расчет общей величины экономии электрической энергии в отчетном периоде, достигнутой Подрядчиком, с учетом факторов (сопоставимых условий), влияющих на объем потребления энергетических ресурсов, определяется по формуле:

W = Рпотр.баз.  – (Рпотр.нов. – Рпотр. доп.оборуд.) × (Kir×Kg),  (5)

где:

Рпотр. баз.– фактическое потребление электрической энергии за базисный месяц 2020 года (кВтч);

Рпотр. нов.– фактическое потребление электрической энергии за отчетный период (кВтч);

Рпотр. доп.оборуд.– фактическое потребление электрической энергии дополнительно установленным оборудованием (кВтч);

4. Данные для определения коэффициента приведения к сопоставимым условиям по факторам влияющих на объём потребления электроэнергии

4.1.Определение фактического потребления электрической энергии, дополнительно установленного оборудования (кВт), за отчетный период, определяется согласно данных акта потребления электроэнергии системой уличного освещения в отчетном периоде , уменьшенной на фактическое потребление электрической энергии (кВт), установленных Подрядчиком светильников в рамках Муниципального контракта.

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Первый заместитель главы Администрации Марёвского муниципального округа | Генеральный директор ООО «Автоматизированные системы» |
| _________________ /Осипов А.Н./ М.П. | _________________ /Макаров В.Н./ М.П. |

Форма

Приложение № 9

к муниципальному контракту

№ 8-11052021  от «___»________________2021 г.

АКТ ПРИЕМКИ- ПЕРЕДАЧИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

ВЫПОЛНЕННЫХ(РАБОТ)МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭННЕРГЕТИЧЕСКОЙ  ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ОБЪЕКТЕ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ  МАРЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

«____» __________ 20____ г.

_____________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик,

(наименование организации)

в лице ________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _____________________________________________________,

(Устава, Положения, Доверенности)

с одной стороны, и ______________________________________________________________________________,

(наименование организации)

именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ____________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _____________________________________________________,

(Устава, Положения, Доверенности)

с другой стороны, вместе именуемые Стороны, составили настоящий Акт 
о нижеследующем:

1.	В соответствии с энергосервисным контрактом № ____ от «___» __________ 20__ г. (далее – Контракт) Подрядчик выполнил обязательства по оказанию услуг (выполнению работ), а именно:____________________________________________________

_______________________________________________________________________________

2.	Фактическое   качество   оказанных   услуг (выполненных   работ) соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

3.   Вышеуказанные услуги (работы) согласно Контракту должны быть оказаны (выполнены) «___» __________ 20__ г., фактически оказаны (выполнены) «___» __________ 20__ г.

4.	Недостатки оказанных услуг (выполненных работ) выявлены/не выявлены

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

5.  Стоимость оказанных услуг (выполненных работ) в соответствии с условиями Контракта составляет __________________________________________________________.

| Сдал: ПОДРЯДЧИК: | Принял: ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Первый заместитель главы Администрации Марёвского муниципального округа | Генеральный директор ООО «Автоматизированные системы» |
| _________________ /Осипов А.Н./ М.П. | _________________ /Макаров В.Н./ М.П. |

Форма

Приложение № 10

к муниципальному контракту

№ 8-11052021  от «___»________________2021 г.

АКТ

Сдачи-приемки оборудования, установленного Подрядчиком на Объекте, при выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ходе реализации энергосервисного контракта от________ № _____

«__» ______________2020г.

_________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,                       в лице ___________________________________________________________,действующего на основании _________________с одной стороны, и _____________________________________________,

именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ________________________________________________,

действующего на основании ______________________с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1.В соответствии с энергосервисным контрактом № ____ от «___» __________ 20__ г. (далее – Контракт) Подрядчик выполнил мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на Объекте: уличное освещение Маревского муниципального округа ( Акт приема-передачи  выполненных работ от___  _________202 г.) в составе, которого Заказчику от Подрядчика передано следующее оборудование:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество | Фактическая мощность установленных светильников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Световые приборы | шт. |  |  |
| 2 |  | шт. |  |  |
| 3 | ….. |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |

От Заказчика:						  От Подрядчика:

Должность                                                                              Должность

________________  /И.О. Фамилия/			   _____________ / И.О. Фамилия/

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Первый заместитель главы Администрации Марёвского муниципального округа | Генеральный директор ООО «Автоматизированные системы» |
| _________________ /Осипов А.Н./ М.П. | _________________ /Макаров В.Н./ М.П. |