УТВЕРЖДЕН
протоколом управляющего совета
от 05.05.2026 № 3
ПАСПОРТ 
муниципальной программы Марёвского муниципального округа Новгородской области
«Цифровая трансформация Марёвского муниципального округа»
1. Основные положения
	Куратор муниципальной программы Марёвского муниципального округа Новгородской области
	Козлова Вера Валентиновна – управляющий делами Администрации Марёвского муниципального округа Новгородской области

	Ответственный исполнитель муниципальной программы Марёвского муниципального округа Новгородской области
	Захаров Алексей Борисович, ведущий служащий отдела информатизации Администрации Марёвского муниципального округа 

	Период реализации 
	2026-2030

	Цели муниципальной программы Марёвского муниципального округа Новгородской области
	Достижение к 2030 году «цифровой зрелости» Администрации муниципального округа Новгородской области и подведомственных учреждений
Увеличение к 2030 году до 90 % доли использования российского программного обеспечения в Администрации муниципального округа Новгородской области и подведомственных учреждениях

	Направления (подпрограммы)
	Цифровая трансформация Марёвского муниципального округа 

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации
	900,00 тыс. рублей

	Связь с государственной программой Новгородской области
	Государственная программа Новгородской области «Цифровая трансформация Новгородской области»















2. Показатели муниципальной программы 

	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Документ
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями государственной программой Новгородской области

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	 Цель муниципальной программы Марёвского муниципального округа Новгородской области «Достижение к 2030 году «цифровой зрелости» Администрации муниципального округа Новгородской области и подведомственных учреждений»

	1.
	Доля органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, использующих электронный документооборот
	МП

	возрастание
	процент
	85
	2025
	90
	90
	95
	95
	100
	-
	информационный отдел 
	-

	2.
	Доля автоматизированных рабочих мест с установленным лицензионным программным обеспечением
	МП

	возрастание
	процент
	85
	2025
	90
	90
	95
	95
	100
	-
	информационный отдел
	-

	3.
	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме
	МП

	возрастание
	процент
	96
	2025
	97
	97
	98
	99
	100
	-
	информационный отдел
	-

	4.
	Доля автоматизированных рабочих мест, подключенных к единой коммуникационной сети, оборудованных по требованиям безопасности информации, в органах местного самоуправления Марёвского муниципального округа 
	МП

	неизменен
	процент
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100
	-
	информационный отдел
	-

	5.
	Доля работников органов местного самоуправления, имеющих электронную подпись, от количества работников органов местного само управления, имеющих право подписи
	МП

	возрастание
	процент
	85
	2025
	85
	85
	90
	95
	100
	-
	информационный отдел
	-

	
	Цель муниципальной программы Марёвского муниципального округа Новгородской области: «Увеличение к 2030 году до 90 % доли использования российского программного обеспечения в Администрации муниципального округа Новгородской области и подведомственных учреждениях»

	1.
	Доля автоматизированных рабочих мест с установленным отечественным лицензионным программным обеспечением
	МП

	возрастание
	процент
	20
	2025
	25
	35
	40
	45
	50
	-
	информационный отдел
	-





3. План достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

	№ п/п
	Цели/показатели муниципальной программы
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1.
	Цель муниципальной программы: «Достижение к 2030 году «цифровой зрелости» Администрации муниципального округа и подведомственных учреждений»

	1.1.
	Доля органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, использующих электронный документооборот
	МП
	процент
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	90
	90
	90
	90

	1.2.
	Доля автоматизированных рабочих мест с установленным лицензионным программным обеспечением
	МП
	процент
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	70
	70
	80
	80
	80
	90

	1.3.
	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме
	МП
	процент
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	97

	1.4
	Доля автоматизированных рабочих мест, подключенных к единой коммуникационной сети, оборудованных по требованиям безопасности информации, в органах местного самоуправления Марёвского муниципального округа Новгородской области
	МП
	процент
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	100

	1,5
	Доля работников органов местного самоуправления, имеющих электронную подпись, от количества работников органов местного само управления, имеющих право подписи
	МП
	процент
	5
	5
	5
	10
	20
	30
	40
	55
	65
	70
	75
	85

	2.
	Цель муниципальной программы: «Увеличение к 2030 году до 90 % доли использования российского программного обеспечения в Администрации муниципального округа и подведомственных учреждениях»

	2.1.
	Доля автоматизированных рабочих мест с установленным отечественным лицензионным программным обеспечением 
	МП
	процент
	0
	0
	0
	0
	10
	10
	15
	15
	15
	20
	25
	25



4. Структура муниципальной программы 

	№ п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь
с показателями

	1
	2
	3
	4

	1.
	Муниципальная программа «Цифровая трансформация Марёвского муниципального округа Новгородской области»

	1.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие информационного общества в Марёвском муниципальном округе Новгородской области»

	
	Ответственный исполнитель: отдел информатизации Администрации Марёвского муниципального округа

	
	Обеспечено приобретение, модернизация, обеспечение функционирования серверного и сетевого оборудования, систем хранения данных, инженерных систем серверных помещений и программного обеспечения, приобретение автоматизированных рабочих мест
	Приобретение, модернизация, обеспечение функционирование серверного и сетевого оборудования, систем хранения данных, инженерных систем серверных помещений и программного обеспечения
	Доля органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, использующих электронный документооборот                                                            Доля автоматизированных рабочих мест с установленным лицензионным программным обеспечением                                   Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме                                    Доля автоматизированных рабочих мест, подключенных к единой коммуникационной сети, оборудованных по требованиям безопасности информации, в органах местного самоуправления Марёвского муниципального округа               Доля работников органов местного самоуправления, имеющих электронную подпись, от количества работников органов местного само управления, имеющих право подписи                                                                                Доля автоматизированных рабочих мест с установленным отечественным лицензионным программным обеспечением

	
	Обеспечена информационная безопасность на основе отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных
	Обеспечение информационной безопасности информационных систем
Приобретение лицензированного отечественного программного обеспечения             
	




5. Финансовое обеспечение муниципальной программы
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения


	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	
2030

	Всего

	Муниципальная программа (всего), в том числе:
	300,0
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	900,0

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Местный бюджет
	300,0
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	900,0
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