                                                                                                                                                                              УТВЕРЖДЕН 
                                                                                                                                                                      протоколом управляющего совета  
                                                                                                                                                                                       от 30.04.2026     № 3



ПАСПОРТ
муниципальной программы Марёвского муниципального округа Новгородской области «Развитие транспортной системы Марёвского муниципального округа» 
1. Основные положения
	Куратор муниципальной программы Марёвского муниципального округа Новгородской области
	Рекечинский Илья Андреевич - первый заместитель Главы Администрации Марёвского муниципального округа

	Ответственный исполнитель муниципальной программы Марёвского муниципального округа Новгородской области
	Шувалова Ольга Рейхартовна заведующий отдела ЖКХ, дорожного хозяйства и транспорта Администрации Марёвского муниципального округа

	Период реализации
	2026 – 2030 годы


	Цели муниципальной программы Марёвского муниципального округа Новгородской области
	Цель 1. Осуществление дорожной деятельности по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 
 Цель 2. Повышение доступности и качества транспортного обслуживания населения

	Направления 
	1. Направление «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Марёвского муниципального округа».
 2. Направление «Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам в пригородном сообщении в границах Марёвского муниципального округа».
 

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации
	44167,23104 тыс. руб.

	Связь с государственной программой Новгородской области
	Государственная программа Правительства Новгородской области "Развитие транспортной системы Новгородской области»




2. Показатели муниципальной программы 

	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам
	Документ
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями государственной программой Новгородской области

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	Цель муниципальной программы Марёвского муниципального округа «Осуществление дорожной деятельности по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»

	1.
	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Марёвского муниципального округа, км
	КПМ
	убывание
	км
	1,89
	2025
	1,89
	1,5
	1,6
	1,4
	1,3
	Постановление от 15.02.2021 № 40 "Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Марёвского муниципального округа"
	Отдел ЖКХ, дорожного хозяйства и транспорта
	

	1.2.
	Доля обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального округа и искусственных сооружений, в общей доле автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах муниципального округа, %
	КПМ
	неизменный
	%
	100
	2025
	100
	100
	100
	100
	100
	
	Отдел ЖКХ, дорожного хозяйства и транспорта
	

	1.3.
	Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей доле автомобильных дорог общего пользования местного значения, %
	КПМ
	убывание
	%
	2,2
	2025
	2,2
	1,7
	1,8
	1,6
	1,5
	
	Отдел ЖКХ, дорожного хозяйства и транспорта
	

	
	Цель муниципальной программы Марёвского муниципального округа Новгородской области «Повышение доступности и качества транспортного обслуживания населения»

	1.
	Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по пригородным маршрутам в границах Марёвского муниципального округа
	КПМ
	неизменный
	руб.
	-
	2025
	2527,2
	2527,2
	2527,2
	-
	-
	
	Отдел ЖКХ, дорожного хозяйства и транспорта
	

	1.1
	Количество маршрутов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа по пригородным маршрутам в границах Марёвского муниципального округа
	КМП
	неизменный
	шт.
	
	2025
	6
	6
	6
	6
	6
	
	Отдел ЖКХ, дорожного хозяйства и транспорта
	




3. План достижения показателей муниципальной программы в 2026 году
	№ п/п
	Цели/показатели муниципальной программы
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения по месяцам
	На конец 2026 года

	
	
	
	
	янв.
	фев.
	март
	апр.
	май
	июнь
	июль
	авг.
	сен.
	окт.
	ноя.
	

	1.
	Цель муниципальной программы Марёвского муниципального округа «Осуществление дорожной деятельности по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»

	1.1.
	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Марёвского муниципального округа, км
	КПМ
	км
	
	
	
	
	
	
	1,89
	
	
	
	
	1,89

	1.2.
	Доля обслуживаемых автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального округа и искусственных сооружений, в общей доле автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах муниципального округа, %
	КПМ
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	1.3.
	Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, %
	КПМ
	%
	0
	0
	0
	0
	1,4
	0
	0
	0,15
	0
	0
	0,6
	2,2

	2.
	Цель муниципальной программы Марёвского муниципального округа Новгородской области «Повышение доступности и качества транспортного обслуживания населения»»

	2.1.
	Количество маршрутов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа по пригородным маршрутам в границах Марёвского муниципального округа
	КПМ
	шт
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	2.2.
	Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по пригородным маршрутам в границах Марёвского муниципального округа
	КМП
	руб.
	631,8
	-
	-
	334,5
	1291,8
	-
	-
	-
	269,1
	-
	-
	2527,2




4. Структура муниципальной программы 

	№ п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь
с показателями

	1
	2
	3
	4

	1.
	Направление: «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Марёвского муниципального округа»

	
	Ответственный за реализацию: отдел ЖКХ, дорожного хозяйства и транспорта
	-

	1.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Осуществление дорожной деятельности по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» 

	1.1.1.
	Осуществлен капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорого общего пользования местного значения
	Осуществлена дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, осуществляемая за счет субсидий из областного и местного бюджета
	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Марёвского муниципального округа

	1.1.2.
	[bookmark: _Hlk179882195][bookmark: _GoBack]Обеспечено осуществление дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, осуществляемых за счет субсидий из областного и местного бюджета

	Произведены капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
	

	2.
	Направление «Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам в пригородном сообщении в границах Марёвского муниципального округа»

	
	Ответственный за реализацию: отдел ЖКХ, дорожного хозяйства и транспорта
	-

	2.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Повышение доступности и качества транспортного обслуживания населения»

	2.1.1
	Осуществлены регулярные перевозки пассажиров и багажа по пригородным маршрутам в границах Марёвского муниципального округа
	Организовано транспортное обслуживание населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам в пригородном сообщении в границах Марёвского муниципального округа

	Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по пригородным маршрутам в границах Марёвского муниципального округа



5. Финансовое обеспечение муниципальной программы 
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего

	Муниципальная программа (всего), в том числе:
	20082,33104
	11913,6
	12171,3
	0
	0
	44167,23104

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Областной бюджет
	9528,0
	2819,0
	2819,0
	0
	0
	15166,0

	Местный бюджет
	10554,33104
	9094,6
	9352,3
	0
	0
	29001,23104

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	
	

	Комплекс процессных мероприятий «Осуществление дорожной деятельности по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них», в том числе:
	17555,13104
	9386,4
	9644,1
	0
	0
	36585,63104

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Областной бюджет
	9528,0
	2819,0
	2819,0
	0
	0
	15166,0

	Местный бюджет
	8027,13104
	6567,4
	6825,1
	0
	0
	21419,63104

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Комплекс процессных мероприятий «Повышение доступности и качества транспортного обслуживания населения», в том числе:
	2527,2
	2527,2
	2527,2
	0
	0
	7581,6

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Местный бюджет
	2527,2
	2527,2
	2527,2
	0
	0
	7581,6

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0


* В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников, такие источники не приводятся.

