УТВЕРЖДЕН

протоколом управляющего совета

от 19.01.2026        № 1

(в редакции от 14.05.2026 №3)

ПАСПОРТ

муниципальной программы Марёвского муниципального округа Новгородской области «Создание и восстановление воинских захоронений на территории Марёвского муниципального округа»

### 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы Марёвского муниципального округа Новгородской области | Голубева Наталья Викторовна, заместитель Главы администрации Марёвского муниципального округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Марёвского муниципального округа Новгородской области | Соловьёва Елена Владимировна, главный специалист Администрации Марёвского муниципального округа |
| Период реализации | 2026 – 2030 годы |
| Цели муниципальной программы Марёвского муниципального округа Новгородской области | Благоустройство и содержание действующих воинских захоронений на территории Марёвского муниципального округа»; Восстановление (ремонт, реставрация) воинских захоронений на территории Марёвского муниципального округа с установкой мемориальных знаков и нанесением имён погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений». |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 0 |
| Направления (подпрограммы) | Отсутствуют |
| Связь с государственной программой Новгородской области | Государственная программа Новгородской области «Создание и восстановление воинских захоронений на территории Новгородской области». |

### 2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями государственной программой Новгородской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | #### Цель муниципальной программы Марёвского муниципального округа Новгородской области «Благоустройство и содержание действующих воинских захоронений на территории Марёвского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество воинских захоронений, поддерживаемых в достойном состоянии. |  | неизменен | Единиц. | 38 | 2025 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |  | Главный специалист | отсутствует |
| 2. | Организация и содержание мест захоронения. |  | неизменен | единиц | 38 | 2025 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |  | Главный специалист | отсутствует |
|  | Цель муниципальной программы Марёвского муниципального округа Новгородской области «Восстановление( ремонт, реставрация) воинских захоронений на территории Марёвского муниципального округа с установкой мемориальных знаков и нанесением имён погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание( обустройство) воинских захоронений | ГП НО | неизменен | Единиц | 0 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Государственная программа Новгородской области «Создание и восстановление воинских захоронений на территории Новгородской области» | Главный специалист | Количество обустроенных мест захоронения останков погибших при защите Отечества,, обнаруженных в ходе проведения поисковых работ. |
| 2. | Изготовление проектно-сметных документаций на создание(обустройство) мест воинских захоронений |  | Возрастание | Единиц | 0 | 2025 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |  | Главный специалист |  |
| 3. | Восстановление(ремонт, благоустройство) воинских захоронений | ГП НО | Возрастание | Единиц | 0 | 2025 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | Государственная программа Новгородской области «Создание и восстановление воинских захоронений на территории Новгородской области» | Главный специалист | Количество восстановленных воинских захоронений |
| 4. | Установка мемориальных знаков. | ГП НО | Возрастание | Единицк | 0 | 2025 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | Государственная программа Новгородской области «Создание и восстановление воинских захоронений на территории Новгородской области» | Главный специалист | Количество установленных мемориальных знаков |
| 5. | Нанесение имён погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения | ГП НО | Возрастание | Единиц | 0 | 2025 | 0 | 500 | 908 | 0 | 0 | Государственная программа Новгородской области «Создание и восстановление воинских захоронений на территории Новгородской области.» | Главный специалист | Количество имён погибших защитников Отечества, нанесённых на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения |

- План достижения показателей муниципальной программы в 2026 году

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | Цель муниципальной программы Марёвского муниципального округа Новгородской области «Благоустройство и содержание действующих воинских захоронений на территории Марёвского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество воинских захоронений, поддерживаемых в достойном состоянии. | МП | единиц |  |  |  | 38 | 38 |  |  |  | 38 |  |  | 38 |
| 1.2. | Организация и содержание мест захоронения. | МП | единиц |  |  |  | 38 | 38 |  |  |  | 38 |  |  | 38 |

- Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента |  | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| 1. | «Благоустройство и содержание действующих воинских захоронений на территории Марёвского муниципального округа» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство и содержание действующих воинских захоронений на территории Марёвского муниципального округа» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель: Соловьёва Елена Владимировна, главный специалист Администрации Марёвского муниципального округа | - |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Обеспечено мероприятий по содержанию в надлежащем состоянии и благоустройству воинских захоронений Марёвского муниципального округа. |  | Созданы условия родственникам погибших участников ВОВ, жителям и гостям муниципального округа по посещению и уходу за воинскими захоронениями. |  | Количество воинских захоронений, поддерживаемых в достойном состоянии. |  |
| 1.1.2 | Созданы условия для выполнения мероприятий по организации благоустройства воинских захоронений на территории муниципального округа |  | Обеспечено проведение мероприятий в области благоустройства воинских захоронений на территории муниципального округа. |  |  | Организация и содержание мест захоронения. |
| 2. | Восстановление (ремонт, реставрация) воинских захоронений на территории Марёвского муниципального округа с установкой мемориальных знаков и нанесением имён погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Восстановление (ремонт, реставрация) воинских захоронений на территории Марёвского муниципального округа с установкой мемориальных знаков и нанесением имён погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений» |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель: Соловьёва Елена Владимировна, главный специалист Администрации Марёвского муниципального округа |  |  | - |  |  |
| 2.1.1 | Обеспечена реализация полномочия муниципального округа по созданию, сохранению и благоустройству воинских захоронений на территории округа |  | Исполнена заявка на участие в отборе муниципальных образований Новгородской области для предоставления субсидии на создание (обустройство) воинских захоронений. |  |  | Создание (обустройство) воинских захоронений |
| 2.1.2 | Подготовлены кадры уполномоченных органов на выполнение данного вида работ. |  | Оказана консультативная помощь при обследовании мест воинских захоронений, при разработкее проектной документации, при выполнении графической части. |  |  | Изготовление проектно-сметных документаций на создание(обустройство) мест воинских захоронений |
| 2.1.3 | Создан механизм по сохранению памяти погибших при защите Отечества и патриотическому воспитанию граждан |  | Созданы условия для улучшения внешнего облика воинских захоронений на территории муниципального округа |  |  | Восстановление (ремонт, благоустройство) воинских захоронений |
| 2.1.4 | Обеспечено информирование населения о воинском захоронении |  | Оказана консультативная помощь при разработке дизайна и технического задания для мемориального знака |  |  | Установка мемориальных знаков |
| 2.1.5 | Обеспечено выполнение исторической, воспитательной, правовой функции по сохранению и увековечению памяти защитников Отечества |  | Обеспечена выверка списков погибших и захороненных на воинских захоронениях муниципального округа |  |  | Нанесение имён погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения |

### 5.Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

*.